STARS ARENA PHUKET

Стратегия запуска и развития ледовой арены на Пхукете

Партнёрство, операционная модель, финансовая стратегия,

условия захода и Term Sheet

Конфиденциально

Документ предназначен только для участников переговоров

2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснение к временной разметке документа

Раздел 1. Executive Summary

1.1. Контекст и задача

1.2. Ключевая стратегическая гипотеза

1.3. Финансовая модель Года 1

1.4. Целевая EBITDA на горизонте 36 месяцев

1.5. Видение партнёрства

1.6. Почему именно сейчас и почему именно эта команда

1.7. Структура документа

Раздел 1.5. Экспертная оценка стратегического выбора

1.5.1. Резюме экспертной оценки

1.5.2. Математика «минималистского сценария»

1.5.3. Стратегические риски пассивного запуска

1.5.4. Альтернативный сценарий: активная стратегия

1.5.5. Заключение экспертной оценки

Раздел 2. Market Sizing и анализ рынка

2.1. Рынок ледовых арен Юго-Восточной Азии

2.2. Рынок спортивных сборов СНГ и Северо-Восточной Азии

2.3. Рынок концертных площадок Пхукета

2.4. Бенчмарки мировых аналогов

2.5. SWOT-анализ Stars Arena Phuket

2.6. Конкурентная позиция (Porter's Five Forces)

Раздел 3. Целевые аудитории и потребительские сегменты

3.1. Сегмент 1. Любители рекреационного льда

3.2. Сегмент 2. Образовательная вертикаль

3.3. Сегмент 3. Любительские premium-кэмпы

3.4. Сегмент 4. Спортивные сборы профессиональных команд

3.5. Сегмент 5. Концертная аудитория

3.6. Сегмент 6. Корпоративные тимбилдинг-кэмпы

3.7. Сегмент 7. Корпоративные мероприятия и MICE

3.8. Тайская массовая аудитория

3.9. Сводная таблица сегментов

Раздел 4. Продуктовая матрица

4.1. Блок А. Рекреационный лёд

4.2. Блок Б. Образовательная вертикаль

4.3. Блок В. Любительские premium-кэмпы

4.4. Блок Г. Спортивные сборы B2B

4.5. Блок Д. Концерты и крупные мероприятия

4.6. Блок Е. Дополнительные источники выручки

4.7. Сезонная карта продуктов

Раздел 5. Оргструктура и команда

5.1. Принципы построения команды

5.2. C-level команда

5.3. Технические и операционные роли

5.4. Отдел продаж кэмпов и MICE

5.5. Поддерживающие функции

5.6. Подрядные службы

5.7. Roadmap найма

5.8. Сводная численность команды

Раздел 6. Финансовая модель

6.1. Принципы построения модели

6.2. Сводный P&L Года 1

6.3. Структура выручки по продуктовым блокам

6.4. Структура операционных расходов

6.5. Помесячная динамика Года 1

6.6. Прогноз на горизонте 36 месяцев

6.7. Pre-launch расходы

6.8. CAPEX и payback period

6.9. Сценарный анализ

6.10. Точка безубыточности

Раздел 7. Каналы продаж и маркетинговая стратегия

7.1. Принципы построения каналов

7.2. Каналы продаж по сегментам аудитории

7.3. Партнёрская сеть

7.4. Маркетинговый бюджет и календарь

7.5. KPI первых 90 дней работы коммерческой команды

Раздел 8. Risk Management

8.1. Принцип оценки рисков

8.2. Категории рисков

8.3. Ключевые риски и план митигации

8.4. Риск-карта проекта

8.5. План действий при кризисе

8.6. Страховые механизмы

Раздел 9. Roadmap и KPI

9.1. Принцип построения roadmap

9.2. Фаза 1. Pre-launch (T-6 до T+0)

9.3. Фаза 2. Soft Launch (T+0 до T+3)

9.4. Фаза 3. Full Operation (T+3 до T+12)

9.5. Фаза 4. Scale (T+12 до T+36)

9.6. Roadmap первых 90 дней ключевых ролей

9.7. Контрольные точки для партнёров

9.8. Сводная таблица KPI на 36 месяцев

Раздел 10. Структура партнёрства и Next Steps

10.1. Принцип партнёрства

10.2. Что Сергей Леф приносит в партнёрство

10.3. Что партнёры приносят в партнёрство

10.4. Условия вхождения Сергея Леф

10.5. Governance и процесс принятия решений

10.6. Roadmap первых 90 дней партнёрства

10.7. Долгосрочное видение партнёрства

10.8. Next Steps

Приложение А. Term Sheet

## Пояснение к временной разметке документа

В документе используется относительная временная шкала с привязкой к моменту открытия арены. Это удобно для согласования сроков и KPI без привязки к конкретным календарным датам, которые могут сдвигаться в процессе строительства.

T+0 = месяц физического открытия арены и начала операционной работы (Месяц 1).

T-N = N месяцев до открытия (фаза pre-launch). Например, T-6 это 6 месяцев до открытия, когда начинается найм ключевых ролей.

T+N = N месяцев после открытия. Например, T+12 это конец первого года работы, T+36 это выход на проектную фазу.

Год 1 = период от T+0 до T+12 (первый год работы арены).

Год 3 (T+24-T+36) = третий год работы, период выхода на проектную EBITDA.

# Раздел 1. Executive Summary

## 1.1. Контекст и задача

Stars Arena Phuket это первая на острове ледовая арена международного стандарта IIHF/ISU с олимпийской площадкой 60×30 метров и технологией трансформации в концертно-выставочную площадку до 5 000 мест. Объект находится на стадии завершения строительства, открытие планируется в 2026 году. На текущий момент арена является крупнейшей в Юго-Восточной Азии и одной из 4 в мире, расположенных непосредственно на побережье.

Партнёры-инвесторы, владеющие проектом, рассматривают Сергея Леф как потенциального Генерального директора арены. Сергей Леф является основателем Padel Camp Phuket, действующим оператором падел-центра премиум-класса на острове, а также имеет опыт операционного управления спортивным комплексом и построения международных премиум-форматов.

Настоящий документ описывает: видение совместного партнёрства, стратегию монетизации арены, операционную модель, организационную структуру, финансовые прогнозы Года 1 и горизонта 36 месяцев, маркетинговую стратегию, систему управления рисками, дорожную карту и детальные условия захода Сергея Леф в проект.

## 1.2. Ключевая стратегическая гипотеза

Локальный рынок Пхукета (1 миллион постоянного населения, активная аудитория для ледового спорта менее 5%) НЕ окупит премиальную ледовую арену. Это структурная проблема: ни одна ледовая арена аналогичного уровня в тропической локации не выходит в плюс на одном лишь местном рынке.

Окупаемость и долгосрочный рост Stars Arena обеспечиваются тремя стратегическими источниками выручки, не зависящими от локального рынка:

- Спортивные сборы B2B профессиональных команд из СНГ, Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Западной Европы, Северной Америки и Китая

- Любительские premium-кэмпы и корпоративные тимбилдинги для предпринимателей, состоятельных семей и крупных корпораций

- Концертная и event-программа с собственным концертным бизнесом партнёров проекта

Дополнительные потоки выручки (рекреационный лёд, школы фигурного катания и хоккея, корпоративы и MICE) стабилизируют операционный денежный поток и обеспечивают равномерную загрузку арены.

## 1.3. Финансовая модель Года 1

Финансовая модель построена на 19 продуктах в 6 продуктовых блоках. Все цифры подтверждены детальной помесячной моделью (см. Раздел 6 и приложение в формате xlsx).

| Метрика Года 1 | Значение |
| --- | --- |
| Общая выручка | $3 723 411 |
| Операционные расходы | $2 324 873 |
| EBITDA | $1 398 538 |
| EBITDA margin | 37,6% |

Структура выручки Года 1:

- Образовательная вертикаль (школы фигурного катания и хоккея, индивидуальные тренировки, каникулярные лагеря): $1,45M (39%)

- Концерты и крупные мероприятия: $940k (25%)

- Рекреационный лёд (свободное катание, дни рождения, открытый хоккей): $452k (12%)

- Спортивные сборы B2B: $360k (10%)

- Любительские premium-кэмпы: $282k (8%)

- Дополнительные источники (фуд-корт, реклама, магазин): $239k (6%)

## 1.4. Целевая EBITDA на горизонте 36 месяцев

Финансовая стратегия арены строится на трёхступенчатой модели роста:

| Период | Выручка | EBITDA | EBITDA margin |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 (T+0 до T+12) | $3,7M | $1,4M | 37,6% |
| Год 2 (T+12 до T+24) | $5,5M+ | $1,5M+ | 28%+ |
| Год 3 (T+24 до T+36) | $7-9M | $2,5-3,5M | 30%+ |

К концу третьего года работы (T+36) Stars Arena Phuket выходит на проектную EBITDA $2,5-3,5 миллиона в год при выручке $7-9 миллионов. Это соответствует мультипликаторам стоимости арены $25-50 миллионов на горизонте 36 месяцев.

## 1.5. Видение партнёрства

Сергей Леф входит в проект не как наёмный CEO, а как операционный партнёр с собственной долей в успехе арены. Структура захода:

- Фиксированная зарплата: 300 000 THB в месяц (приблизительно $8 571)

- Бонус: 10% от EBITDA арены, выплачивается ежеквартально с годовой корректировкой по аудиту

- Опцион на 10% капитала арены с vesting 3 года и cliff 1 год

- Долгосрочное видение: партнёрство 5-7 лет с потенциальным развёртыванием спортивно-восстановительного кластера через запуск Playa на смежной территории

## 1.6. Почему именно сейчас и почему именно эта команда

Запуск ледовой арены международного стандарта в Юго-Восточной Азии это уникальное окно возможностей: Сингапур закрыл JCube в 2023 году, существующие арены в регионе не дотягивают до международного уровня, а спрос со стороны профессиональных команд и любительских кэмпов продолжает расти. Stars Arena заходит на этот рынок без прямых конкурентов.

Партнёры обеспечивают капитал, инфраструктуру, концертную экспертизу и сеть бизнес-сообщества. Сергей Леф обеспечивает операционную экспертизу управления спортивным комплексом, опыт построения команд, понимание тайского операционного контекста и широкую сеть личных контактов на Пхукете. Соединение этих компетенций в одной структуре партнёрства даёт команду, способную реализовать проект на проектной EBITDA в горизонте 36 месяцев.

## 1.7. Структура документа

Настоящий документ содержит 11 содержательных разделов и 1 приложение:

- Раздел 1.5. Экспертная оценка стратегического выбора

- Раздел 2. Market Sizing и анализ рынка

- Раздел 3. Целевые аудитории и потребительские сегменты

- Раздел 4. Продуктовая матрица

- Раздел 5. Оргструктура и команда

- Раздел 6. Финансовая модель

- Раздел 7. Каналы продаж и маркетинговая стратегия

- Раздел 8. Risk Management

- Раздел 9. Roadmap и KPI

- Раздел 10. Структура партнёрства и Next Steps

- Приложение А. Term Sheet

# Раздел 1.5. Экспертная оценка стратегического выбора

## 1.5.1. Резюме экспертной оценки

Stars Arena Phuket стоит перед стратегической развилкой. Существуют два принципиально разных пути запуска проекта:

Путь А. Активная коммерческая стратегия.

Полноценная коммерческая команда с T-6, маркетинговый бюджет, B2B-pipeline спортивных сборов с международной аудиторией, premium-кэмпы, корпоративные тимбилдинги, активная концертная программа. Ожидаемая EBITDA Год 1: $1,4 миллиона. Проектная фаза T+36: EBITDA $2,5-3,5 миллиона.

Путь Б. Пассивный запуск на местной аудитории.

Открытие арены без коммерческой команды и без проактивного привлечения международной аудитории. Расчёт на трафик локальной аудитории Пхукета: туристов на свободном катании, местных детей в школах фигурного катания, разовые концерты. Ожидаемая EBITDA Год 1: значительно ниже нуля.

Экспертная оценка:

Путь Б математически нерентабелен и приведёт к стратегическому провалу проекта. Путь А — единственная коммерчески жизнеспособная стратегия для арены такого формата в локации Пхукета. Это не вопрос выбора между «осторожным» и «амбициозным» сценарием. Это вопрос выбора между жизнеспособным проектом и упущенной выгодой $5 миллионов за 3 года, плюс закрытым окном регионального лидерства.

Аргументация ниже.

## 1.5.2. Математика «минималистского сценария»

Чтобы оценить пассивный сценарий объективно, рассмотрим арену, работающую исключительно на локальной аудитории Пхукета без активного привлечения международных клиентов.

Доступные продукты в минималистском сценарии:

| Продукт | Год 1 выручка | Источник аудитории |
| --- | --- | --- |
| Свободное катание | ~$220k | Туристы Пхукета + локалы |
| Школа фигурного катания | ~$150k | Локальные семьи |
| Хоккейная школа | ~$100k | Локальные семьи |
| Дни рождения и приватные сессии | ~$35k | Локалы и туристы |
| 1-2 разовых концерта в год | ~$70k | Туристы high season |
| Корпоративы (только инициированные внешне) | ~$40k | Случайный поток |
| ИТОГО минималистский сценарий | ~$700k |  |

Что отсутствует в минималистском сценарии:

- Спортивные сборы B2B: $360 тысяч (минус)

- Любительские premium-кэмпы: $282 тысячи (минус)

- 7 концертов в high season: $470 тысяч (минус)

- Корпоративные тимбилдинги: $120 тысяч (минус)

- Премиум-корпоративы крупного формата: $240 тысяч (минус)

- Активная рекламная и спонсорская программа: $200 тысяч (минус)

- Активные продажи через 6-7 каналов: критическая системная потеря

Сводный расчёт минималистского сценария Год 1:

| Показатель | Активная стратегия | Минималистский сценарий | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | $3 723k | $700k | минус $3 023k |
| Операционные расходы | $2 325k | $915k | минус $1 410k |
| EBITDA | $1 399k | минус $215k | минус $1 614k |
| EBITDA margin | 37,6% | минус 30,7% |  |

Вывод:

Активная стратегия даёт +$1,61 миллиона дополнительной EBITDA каждый год по сравнению с минималистским сценарием. За 3 года накопительная разница составляет около $5 миллионов упущенной выгоды плюс накопленный операционный убыток минималистского сценария около $445 тысяч. Совокупно — почти $6 миллионов разницы между двумя путями развития одного и того же объекта.

Структура минималистского OPEX:

В минималистском сценарии партнёры экономят $1,41 миллиона на операционных расходах за счёт отсутствия международного CEO (вместо него локальный тайский администратор за $30 тысяч в год), отсутствия Sports B2B Director, отсутствия директора по маркетингу, отсутствия РОПа отдела продаж кэмпов и MICE, минимального маркетингового бюджета и пропорционально меньших прямых расходов по продуктам. Сокращение OPEX на 61% это максимум, что технически возможно — фиксированные расходы (коммунальные платежи, страхование, лицензии, главный инженер по льду, операторы, кассиры) не подлежат сокращению.

Почему даже такое агрессивное сокращение OPEX не спасает:

Премиум-арена международного стандарта IIHF/ISU имеет высокую структурную стоимость операций: около $1 миллиона в год это абсолютный минимум, при котором объект функционирует. Локальная аудитория Пхукета не способна обеспечить выручку даже на этом уровне без активной коммерческой воронки и маркетинговой инфраструктуры. Главная ошибка минималистского подхода — путать «продукт существует» с «продукт продаётся». Школы фигурного катания, хоккея, премиум-корпоративы это премиум-продукты, для которых нужна активная воронка продаж и узнаваемый бренд.

Локальная аудитория Пхукета не способна обеспечить нужный объём выручки.

Это не предположение, а математически доказуемый факт. На острове 1 миллион постоянного населения, активная аудитория для ледового спорта менее 5%, средний чек $20 за посещение. При полной загрузке локальных каналов (~$700k выручки в год) арена остаётся убыточной.

## 1.5.3. Стратегические риски пассивного запуска

Помимо чисто финансового убытка, минималистский сценарий несёт три стратегических риска, каждый из которых может стоить проекту больше денег, чем экономия на маркетинге.

### Риск 1. Репутационный: «бренд дилетантов»

Stars Arena заходит на рынок как новый бренд без узнаваемости. Первые 6-12 месяцев работы определяют, как арена будет восприниматься в индустрии следующие годы.

Что видят профессиональные команды СНГ и Азии в первые месяцы пассивного запуска:

- На сайте арены нет B2B-программы для сборов

- Нет участия арены в международных отраслевых выставках

- Нет упоминаний арены в спортивных СМИ

- Нет публичных кейсов проведённых сборов

- Концертная программа отсутствует или представлена 2-3 разовыми событиями

Вывод этих команд:

«Это просто арена для местных, не серьёзная площадка для нашего уровня». Этот вывод фиксируется в индустрии на годы и потом не лечится никаким количеством маркетинга.

Что видят корпоративные клиенты, медийные персоны, потенциальные партнёры:

- Арена работает на минимальном уровне, без чёткой стратегии

- Очевидно, что владельцы не верят в большой потенциал

- Нет смысла связываться с проектом «без амбиций»

Репутационный риск количественно:

Даже если через год после запуска проект решит перейти на активную стратегию, первое впечатление потеряно безвозвратно. Стоимость восстановления репутации после старта «бренда дилетантов» оценивается в 12-18 месяцев дополнительных маркетинговых усилий и в 30-40% дисконт на B2B-контракты в первые 2 года восстановления.

### Риск 2. Конкурентный: окно возможностей закрывается

Закрытие Singapore JCube в 2023 году освободило нишу регионального лидера ледовой арены в Юго-Восточной Азии. Это окно, и оно не будет открыто вечно.

Игроки, которые могут зайти в эту нишу в горизонте 24-36 месяцев:

- Сингапур может объявить замену JCube. Город-государство имеет финансовый ресурс и регуляторные возможности построить новый объект быстрее, чем кто-либо ещё в регионе

- Малайзия, ОАЭ, Китай: страны с растущими бюджетами на спортивную инфраструктуру могут инвестировать в премиум-арены

- Инвесторы из СНГ и Азии, видящие закрытие JCube как возможность, могут запустить аналогичный проект на конкурирующих локациях (Бали, Лангкави, материковый Таиланд)

Принцип индустрии:

В формате «региональный спортивно-развлекательный хаб» первый игрок, занявший нишу, получает 70-80% объёма сборов и концертов в регионе. Второй и последующие борются за остатки.

Если Stars Arena заходит в нишу слабо, окно закроется в течение 24-36 месяцев.

Когда проект решит активизироваться, на рынке уже будет лидер, и Stars Arena останется в роли догоняющего, потеряв возможность стать региональным хабом навсегда.

Активная стратегия наоборот:

В первые 12-18 месяцев Stars Arena закрывает ключевые B2B-контракты, выстраивает повторные отношения с командами, формирует репутацию «единственной премиум-арены в ЮВА». После этого новые игроки, заходящие в нишу, борются с уже сформированным лидером.

### Риск 3. Финансовый: разрушение возможности инвестирования

Минималистский сценарий имеет коварный финансовый эффект, который часто недооценивают: операционный убыток истощает капитал партнёров и уничтожает возможность инвестирования в развитие в будущем.

Сценарий по годам:

| Год | Выручка | EBITDA | Накопленный убыток | Доступно для инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | $700k | минус $215k | минус $215k | Партнёры покрывают убыток |
| Год 2 | $850k | минус $150k | минус $365k | Капитал истощается |
| Год 3 | $1,0M | минус $80k | минус $445k | Ничего не доступно |
| Год 4-5 | $1,2M | около нуля | минус $445k | Долговая нагрузка |

К концу третьего года минималистского сценария партнёры вкладывают в проект дополнительно около $445 тысяч на покрытие операционных убытков. Эти деньги уходят в воздух: на зарплаты, коммуналку, содержание полупустой арены. Они не превращаются в развитие, выручку или активы.

К моменту, когда партнёры начинают понимать, что нужно менять стратегию (обычно это конец Года 2 или Год 3), денег на активную стратегию уже нет. Проект становится зомби: работает, генерирует убыток, не может привлечь дополнительные инвестиции (потому что показывает плохие результаты), не может выйти на прибыль (потому что нет средств на маркетинг и продажи). Упущенная выгода за 3 года — около $5 миллионов плюс накопленный убыток $445 тысяч.

Это финансовая ловушка, из которой большинство проектов уже не выходит.

## 1.5.4. Альтернативный сценарий: активная стратегия

В отличие от минималистского сценария, активная стратегия имеет принципиально другую финансовую динамику:

| Год | Выручка | EBITDA | Накопленный денежный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | $3,7M | $1,4M | плюс $1,4M |
| Год 2 | $5,5M+ | $1,5M+ | плюс $2,9M+ |
| Год 3 | $7-9M | $2,5-3,5M | плюс $5,4-6,4M+ |

Это не два варианта одной и той же шкалы. Это две принципиально разные траектории:

- Активная стратегия: проект генерирует $5-6 миллионов положительного денежного потока за 3 года и формирует базу для дальнейшего масштабирования

- Минималистский сценарий: проект сжигает около $445 тысяч дополнительного капитала за 3 года и закрывает возможность развития

Разница между двумя сценариями за 3 года: около $5,5 миллиона (упущенная EBITDA $5M плюс накопленный убыток $445K).

Это деньги, которые партнёры либо зарабатывают, либо упускают в зависимости от стратегического выбора, сделанного сейчас.

## 1.5.5. Заключение экспертной оценки

Мой вывод по проекту Stars Arena Phuket:

1. Минималистский сценарий запуска нерентабелен.

Локальная аудитория Пхукета не способна обеспечить выручку, покрывающую операционные расходы премиум-арены международного стандарта. Это математически доказуемый факт, не вопрос мнения.

2. Минималистский сценарий ведёт к стратегическому провалу.

Через 24-36 месяцев пассивного запуска проект окажется в финансовой ловушке: накопленный убыток около $445 тысяч, утраченная репутация в индустрии, закрывшееся окно регионального лидерства, отсутствие свободного капитала на смену стратегии. Упущенная выгода за 3 года: около $5 миллионов.

3. Активная стратегия единственный коммерчески жизнеспособный путь

для арены такого формата в локации Пхукета. За 3 года активная стратегия возвращает около $5 миллионов дополнительной EBITDA по сравнению с минималистским сценарием.

4. Время критично.

Окно возможностей закрытия JCube в Сингапуре не будет открыто вечно. Каждый месяц промедления увеличивает риск появления конкурента, который займёт нишу регионального лидера. Активная стратегия должна стартовать в момент открытия арены, не позже.

5. Запуск без коммерческой подготовки наносит репутационный ущерб, который не лечится последующим маркетингом.

Первое впечатление, которое арена создаёт в индустрии в первые 6-12 месяцев работы, фиксируется на годы. Восстановление репутации «бренда дилетантов» стоит дороже, чем полноценный активный запуск.

Stars Arena Phuket это уникальный актив с потенциалом стать региональным лидером Юго-Восточной Азии в нише спортивно-развлекательной инфраструктуры. Этот потенциал реализуется только при условии активной коммерческой стратегии с момента запуска. Минималистский сценарий не сохраняет проект в безопасности — он гарантированно его убивает медленно. Активная стратегия не повышает риск — она единственная стратегия, которая обеспечивает выживание и рост.

# Раздел 2. Market Sizing и анализ рынка

## 2.1. Рынок ледовых арен Юго-Восточной Азии

По состоянию на 2026 год в регионе ЮВА функционируют 11 ледовых арен международного стандарта или близкого к нему. Полная карта конкурентного ландшафта:

| Арена | Страна | Город | Размер льда | Концерты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The Rink (CentralwOrld) | Таиланд | Бангкок | 30×60 | Нет |
| TIIHA Arena | Таиланд | Бангкок | 30×60 | Нет |
| Imperial World Ice Skating | Таиланд | Бангкок | 30×60 | Нет |
| Sub Zero Phuket | Таиланд | Пхукет | Малая (рекреация) | Нет |
| Bangkok Ice Skating Club | Таиланд | Бангкок | 30×60 | Нет |
| Sunway Pyramid Ice | Малайзия | Куала-Лумпур | 30×56 | Нет |
| Icescape Ice Rink (IOI City) | Малайзия | Путраджая | 30×60 | Нет |
| Malaysia National Ice Skating | Малайзия | Шах-Алам | 30×60 | Нет |
| JCube (закрыта 2023) | Сингапур | — | — | — |
| Rink at the Galleria Mall | Индонезия | Джакарта | Малая | Нет |
| BX Rink | Индонезия | Джакарта | Малая | Нет |

Ключевые наблюдения:

- Stars Arena Phuket будет единственной в регионе аренной 5000+ мест с одновременной IIHF/ISU-сертификацией

- Закрытие JCube в Сингапуре в 2023 году создало пустую нишу в одном из ключевых рынков ЮВА

- Ни одна из существующих арен ЮВА не имеет полноценной концертно-event функции

- Stars Arena Phuket будет 4-й в мире ареной такого формата, расположенной непосредственно на берегу моря

## 2.2. Рынок спортивных сборов СНГ и Северо-Восточной Азии

Профессиональные команды СНГ и Северо-Восточной Азии регулярно выезжают на международные сборы в межсезонье. Целевые сегменты:

### 2.2.1. Хоккей

- КХЛ (Континентальная хоккейная лига): 22 клуба, ежегодные летние сборы 14-21 день

- ВХЛ (Высшая хоккейная лига): около 30 клубов, аналогичная практика сборов

- МХЛ (Молодёжная хоккейная лига): около 50 команд

- Любительские и корпоративные хоккейные команды СНГ

- Корейская KHL (Asia League Ice Hockey): 7 клубов

- Японская Asia League Ice Hockey: 7 клубов

- Китайская хоккейная лига: 4 клуба

### 2.2.2. Фигурное катание

- Сборные России, Казахстана, Узбекистана

- Школы и академии фигурного катания СНГ (более 100 крупных школ)

- Корейская и японская сборные по фигурному катанию

### 2.2.3. Шорт-трек и синхронное катание

- Сборные России, Казахстана, Беларуси по шорт-треку

- Команды по синхронному катанию (нишевая аудитория с высокими бюджетами)

Текущие альтернативы для сборов команд СНГ: Турция (Эрзурум, Стамбул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), Малайзия (Куала-Лумпур), Болгария (София), Финляндия и Швейцария (для команд с большим бюджетом).

Преимущества Stars Arena Phuket для аудитории сборов:

- Тропическая локация позволяет команде совмещать тренировки с восстановлением и развлечениями

- IIHF/ISU стандарт льда соответствует требованиям профессиональных сборов

- Опционально подключаемая инфраструктура восстановления через Playa (на горизонте 24-36 месяцев)

- Премиум-сервис и логистика на уровне топ-направлений

## 2.3. Рынок концертных площадок Пхукета

Текущий концертный ландшафт Пхукета:

| Площадка | Вместимость | Специализация |
| --- | --- | --- |
| Lotus Arena (Bang Tao) | 2 600-7 000 мест | Концерты, шоу |
| Phuket Hall (PhuketIndoor Stadium) | 3 000 мест | Спортивные мероприятия |
| Различные открытые площадки | Переменная | Фестивали, разовые шоу |

Lotus Arena в Bang Tao работает как ключевая концертная площадка острова и активно сотрудничает с российским промоутером Art of Events. Афиша 2024-2026 включала концерты Меладзе, Лепса, Лободы, Леонтьева, КИНО, GUF и других артистов СНГ-сцены.

Stars Arena заходит на этот рынок как вторая по масштабу площадка с дополнительным преимуществом: ледовая арена позволяет проводить ледовые шоу и выставочные матчи, что недоступно конкурентам. Концертная вертикаль арены работает через собственную команду партнёров проекта, имеющих опыт промоутирования и личные контакты с артистами.

## 2.4. Бенчмарки мировых аналогов

При оценке потенциала Stars Arena Phuket опираемся на следующие международные бенчмарки:

| Объект | Локация | Ключевая выручка |
| --- | --- | --- |
| Ski Dubai | ОАЭ | Тропический ледовый объект, выручка $50M+ в год |
| O2 Arena | Лондон | Концертно-спортивный объект, $200M+ в год |
| Etihad Arena | Абу-Даби | Премиум-арена, $80M+ в год |
| Singapore Sports Hub | Сингапур | Мультифункциональный комплекс |
| Ледовый дворец Сочи | Россия | Сборы команд, концерты, EBITDA 25-30% |
| Барыс Арена | Астана | Аналог по формату, EBITDA 22-28% |

Целевая EBITDA margin Stars Arena Phuket в Год 3 (28-32%) соответствует показателям Барыс Арены и Ледового дворца Сочи, что подтверждает реалистичность финансовой модели.

## 2.5. SWOT-анализ Stars Arena Phuket

### Сильные стороны (Strengths)

- Единственная в ЮВА арена с одновременной IIHF/ISU сертификацией и концертной функцией 5000+

- Расположение в центре Пхукета рядом с Central Phuket Mall (готовый трафик)

- Технология трансформации в концертно-event площадку

- Сильная команда партнёров с собственным концертным бизнесом и опытом на острове

- Тропический климат как уникальный продающий аргумент для команд СНГ

### Слабые стороны (Weaknesses)

- Новый бренд без узнаваемости в индустрии профессионального спорта

- Зависимость от международной аудитории (туризм, сборы) и геополитических факторов

- Сложность поддержания качества льда в тропическом климате

- Длинный цикл B2B-продаж сборов (6-9 месяцев)

- Локальный рынок Пхукета недостаточен для самостоятельной окупаемости

### Возможности (Opportunities)

- Закрытие JCube в Сингапуре освободило нишу в регионе

- Растущий спрос на тропические сборы со стороны команд СНГ и Северо-Восточной Азии

- Развитие любительского хоккея и фигурного катания среди русскоязычных эмигрантов на Пхукете

- Возможность развёртывания спортивно-восстановительного кластера через Playa

- Формирование любительской хоккейной лиги Пхукета как нового продукта

### Угрозы (Threats)

- Геополитические изменения, влияющие на поток клиентов из СНГ

- Появление прямого конкурента в нише ледовых арен ЮВА

- Технические риски (авария холодильной системы, климатические сбои)

- Изменения визовой политики Таиланда

- Глобальные пандемии или экономические кризисы, снижающие туристический поток

## 2.6. Конкурентная позиция (Porter's Five Forces)

Угроза появления новых игроков: НИЗКАЯ

Высокий CAPEX (более $7 миллионов), сложность сертификации IIHF/ISU и длительный цикл строительства (2-3 года) создают существенные барьеры входа. Новый прямой конкурент может появиться не раньше чем через 3-5 лет.

Угроза замещающих продуктов: СРЕДНЯЯ

Команды СНГ имеют альтернативы (Турция, ОАЭ, Малайзия), но Пхукет даёт уникальное сочетание тропической локации, премиум-инфраструктуры и потенциала восстановления. Угроза замещения снижается через диверсификацию продуктов и формирование лояльной клиентской базы.

Сила переговорной позиции поставщиков: СРЕДНЯЯ

Поставщики специализированного оборудования (холодильные системы Mayekawa, GEA) имеют сильную переговорную позицию, но альтернативы существуют. Долгосрочные сервисные контракты снижают зависимость.

Сила переговорной позиции клиентов: СРЕДНЯЯ

B2B-клиенты (профессиональные команды) имеют сильную переговорную позицию на ранних этапах, пока арена набирает узнаваемость. По мере роста бренда и портфолио проведённых сборов сила переговорной позиции арены растёт.

Интенсивность конкуренции: НИЗКАЯ-СРЕДНЯЯ

В нише профессиональных сборов прямых конкурентов в регионе нет. В концертной нише Lotus Arena конкурирует за один и тот же пул артистов, но Stars Arena дифференцируется через ледовые шоу, корпоративные программы и мультиформатные мероприятия.

# Раздел 3. Целевые аудитории и потребительские сегменты

Stars Arena Phuket работает с шестью различными сегментами аудитории, каждый из которых требует отдельного подхода к привлечению, удержанию и монетизации.

## 3.1. Сегмент 1. Любители рекреационного льда (B2C local + tourists)

Доля в выручке Год 1: 15-20%.

Описание сегмента:

- Семьи с детьми из числа постоянных жителей Пхукета (тайских семей премиум-сегмента, экспатов, русскоязычной диаспоры)

- Туристы Пхукета, желающие необычного развлечения вне типичных пляжных активностей

- Молодые пары и группы друзей, ищущие развлечений в выходные

Размер сегмента и средний чек:

- Целевая аудитория Пхукета: 60-80 тысяч активных пользователей в год

- Средний чек посещения: $20 (включая прокат коньков)

- Частота: туристы 1-2 раза, локалы 1-2 раза в месяц

Каналы привлечения:

- Локационный трафик (Central Phuket Mall рядом)

- Партнёрства с отелями и DMC

- Локальная цифровая реклама (Facebook, Instagram)

- SEO под запросы туристов и родителей

## 3.2. Сегмент 2. Образовательная вертикаль (B2C local)

Доля в выручке Год 1: 35-40% (главный объёмный сегмент).

Описание сегмента:

- Дети 4-17 лет из премиум-семей Пхукета (тайских, экспатов, русскоязычных)

- Подростки и взрослые любители фигурного катания и хоккея

- Корпоративные клиенты, заказывающие индивидуальные тренировки

Размер сегмента и средний чек:

- Целевые семьи Пхукета с возможностью оплачивать $500-700/мес за абонемент: 2-3 тысячи семей

- Абонемент школы фигурного катания: $500/месяц

- Абонемент хоккейной школы: $600/месяц

- Каникулярные образовательные лагеря: $300 за неделю

Каналы привлечения:

- Прямые партнёрства с международными школами Пхукета

- Локальные русскоязычные сообщества

- Бесплатные пробные занятия и Open House мероприятия

- Реферальная программа (бонус существующим родителям)

## 3.3. Сегмент 3. Любительские premium-кэмпы (B2C external)

Доля в выручке Год 1: 8% (с потенциалом роста до 18-25% к Году 3).

Описание сегмента:

- Предприниматели и топ-менеджмент из СНГ, ищущие премиум-форматы досуга

- Состоятельные семьи (родители с детьми), интересующиеся спортом

- Корпоративные группы среднего размера (10-30 человек)

Размер сегмента и средний чек:

- Целевая аудитория предпринимателей СНГ для Hockey Camp: 200-500 человек в год

- Hockey Camp Phuket: $4 000 за участника (8 дней)

- Family Ice Camp: $3 000 за участника

- Investment Camp: $5 000+ за участника

Каналы привлечения:

- Коллаборации с медийными персонами (главный механизм)

- Таргетированная и контекстная реклама

- Партнёрства с бизнес-клубами и ассоциациями предпринимателей

- Собственный контентный канал арены

## 3.4. Сегмент 4. Спортивные сборы профессиональных команд (B2B)

Доля в выручке Год 1: 10% (с потенциалом роста до 30-40% к Году 3).

География целевой аудитории:

- Регион 1: СНГ (Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан) — основной рынок

- Регион 2: Северо-Восточная Азия (Корея, Япония) — растущий рынок

- Регион 3: Юго-Восточная Азия (Малайзия, Сингапур, Таиланд) — нишевой рынок

- Регион 4: Западная Европа (Финляндия, Швейцария, Германия) — премиум-сегмент

- Регион 5: Северная Америка (NHL фарм-клубы, AHL команды) — стратегический рынок

- Регион 6: Китай — стратегический рынок с потенциалом масштабирования

Размер сегмента и средний чек:

- Профессиональный сбор клуба КХЛ: $80-150 тыс за сбор (14-21 день)

- Молодёжная команда / академия: $40-70 тыс за сбор

- Сборная по фигурному катанию или шорт-треку: $50-80 тыс за сбор

- Детская летняя школа группы: $40-60 тыс за группу

Каналы привлечения:

- Прямые холодные продажи через Sports B2B Director и менеджера

- Международные отраслевые выставки (SPORTACCORD, IIHF Congress)

- Спортивные агенты и консультанты с готовой сеткой контактов

- Партнёрства с тренерскими академиями

## 3.5. Сегмент 5. Концертная аудитория (B2C tourists + locals)

Доля в выручке Год 1: 22-25%.

Описание сегмента:

- Русскоязычные туристы Пхукета (high season ноябрь-март)

- Тайские резиденты Пхукета и Бангкока (для тайской и азиатской сцены)

- Корпоративные клиенты (для корпоративов и закрытых шоу)

Размер сегмента и средний чек:

- Целевой топ-концерт СНГ: выручка для арены $70 000 за концерт

- Премиум-корпоратив: $80 000 за событие

- Ледовое шоу или выставочный матч: $30 000 за событие

Канал привлечения: концертная команда партнёров проекта (имеет опыт и контакты в индустрии).

## 3.6. Сегмент 6. Корпоративные тимбилдинг-кэмпы крупных компаний (B2B)

Доля в выручке Год 1: 3-4% (1 пилотный тимбилдинг). Потенциал роста к Году 3: 12-15% (3-5 тимбилдингов в год).

Описание сегмента:

- Крупные компании СНГ, Казахстана, Азии (от 200+ сотрудников), регулярно проводящие выездные мероприятия для команд

- Корпорации, организующие инсентив-туры для топ-менеджмента или лучших сотрудников

- Корпоративные программы обучения с интенсивными форматами в нестандартной локации

- Юбилейные и статусные корпоративные программы (10-летие компании, итоги года, презентация стратегии)

Уникальная особенность сегмента:

Один контракт на всю группу (30-100 человек). Это критически отличается от любительских кэмпов, где каждый участник платит отдельно. Корпорация оплачивает программу из бюджета на обучение, тимбилдинг или инсентив, и эти бюджеты обычно щедрее, чем личные деньги участника любительского кэмпа.

Размер сегмента и средний чек:

- Корпоративный тимбилдинг-кэмп 3-7 дней: $80-250 тыс за группу

- Целевая группа Год 1: $120 тыс за пилотный тимбилдинг

- Цикл сделки: 4-9 месяцев, бронирование за 3-6 месяцев до события

- Маржа арены 35-45% (выше любительских кэмпов из-за отсутствия индивидуальных продаж)

Каналы привлечения:

- Прямые холодные касания HR-директоров и руководителей корпоративного развития крупных компаний СНГ, Казахстана, азиатских корпораций

- Сеть контактов партнёров проекта в бизнес-сообществе и среди крупных предпринимателей: партнёры имеют прямой выход на топ-менеджмент компаний, что даёт критическое преимущество перед прямыми холодными продажами

- Партнёрство с консультационными компаниями по корпоративной культуре и обучению (комиссия 8-12% от привлечённого клиента)

- Кейсы и портфолио: после первых 1-2 проведённых корпоративных тимбилдингов формируется портфолио с реальными именами компаний, которое работает как магнит для следующих

Стратегическая важность сегмента:

Корпоративные тимбилдинги это сегмент с самым быстрым ростом маржинальности в Год 2-3. Один контракт даёт выручку, эквивалентную 30-40 индивидуальным участникам любительского кэмпа, при значительно меньшем маркетинговом бюджете на привлечение. Имена крупных корпораций в портфолио работают как магнит для следующих корпоративных клиентов и существенно усиливают репутационный капитал арены в индустрии.

## 3.7. Сегмент 7. Корпоративные мероприятия и MICE (B2B)

Доля в выручке Год 1: 5-10% (с потенциалом роста до 12-18% к Году 3).

Описание сегмента:

- Тайские корпорации Bangkok-based, проводящие разовые мероприятия на Пхукете

- Азиатские корпоративы (Корея, Япония, Сингапур, Тайвань) через MICE-агентства

- Международные школы Пхукета (для выпускных и крупных мероприятий)

- Концертные промоутеры, арендующие площадку под закрытое корпоративное событие

Размер сегмента и средний чек:

- Премиум-корпоратив крупного формата (1-3 дня): $80-100 тыс за событие

- Школьный выпускной международной школы Пхукета: $15-40 тыс за событие

- Однодневный корпоратив с шоу-программой: $25-50 тыс за событие

Каналы привлечения:

- Прямые продажи через РОПа отдела продаж кэмпов и MICE

- MICE-агентства Таиланда (Pacific World, MCI, локальные DMC) с комиссией 7-10%

- Партнёрства с международными школами Пхукета

- Входящие запросы через концертный pipeline команды партнёров

## 3.8. Тайская массовая аудитория

Тайская массовая аудитория не является приоритетом Stars Arena. Местный массовый рынок имеет ограниченную платёжеспособность, и фокус на нём дал бы выручку, недостаточную для покрытия премиум-формата арены. Stars Arena фокусируется на тайской премиум-аудитории через международные школы, корпоративные клиенты и обеспеченные семьи Бангкока, посещающие Пхукет.

## 3.9. Сводная таблица сегментов

| Сегмент | Доля Год 1 | Чек | Главный канал |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекреационный лёд | 15-20% | $20 | Локационный трафик |
| Образовательная вертикаль | 35-40% | $500-600 | Партнёрства школ |
| Любительские кэмпы | 8% | $3-5k | Медийные персоны |
| Сборы профкоманд | 10% | $50-150k | B2B Director |
| Концерты и шоу | 22-25% | $70-80k | Команда партнёров |
| Корпоративные тимбилдинг-кэмпы | 3-4% | $80-250k | Прямые продажи + сеть партнёров |
| Корпоративы и MICE | 5-10% | $30-100k | РОП + MICE-агентства |

# Раздел 4. Продуктовая матрица

Stars Arena Phuket предлагает 19 продуктов в 6 продуктовых блоках. Все продукты согласованы между собой по сезонности, использованию ресурсов арены и каналам продаж.

## 4.1. Блок А. Рекреационный лёд

### А1. Свободное катание

Открытые сессии для всех желающих, без тренера. Сессии длительностью 1,5-2 часа, между сессиями ресурфейсинг 15-20 минут. Средний чек $20 на посетителя (включая прокат коньков).

### А2. Дни рождения и приватные сессии

Эксклюзивная аренда части льда для частных мероприятий: дни рождения, корпоративные команды, школьные группы. Средний чек $1 000 за событие на 90-120 минут.

### А3. Открытый хоккей (любительские сессии)

Регулярные сессии для любителей хоккея: pickup-игры, открытые тренировки, любительские турниры. Чек участника $30 за сессию.

## 4.2. Блок Б. Образовательная вертикаль

### Б1. Школа фигурного катания

Регулярные занятия с сертифицированными тренерами для детей 4-17 лет и взрослых. Структура: групповые занятия 2-3 раза в неделю, индивидуальные дополнительно. Абонемент $500/месяц.

### Б2. Хоккейная школа

Аналог фигурного катания, специализированный на хоккейной подготовке. Программы: начинающий, развивающий, соревновательный уровни. Абонемент $600/месяц.

### Б3. Каникулярные образовательные лагеря

Концентрированные программы во время школьных каникул (декабрь, март, июнь-август). Длительность 5-7 дней, чек $300 за ребёнка.

### Б4. Индивидуальные тренировки

Персональные занятия с тренерами фигурного катания и хоккея. Чек $100 за занятие, доля арены 50% после расчётов с тренерами.

## 4.3. Блок В. Любительские premium-кэмпы

### В1. Hockey Camp Phuket

Премиум-формат для предпринимателей и любителей хоккея. 8 дней, 16-30 участников, программа: тренировки на льду, мастер-классы, восстановительные процедуры, нетворкинг, культурная программа. Чек $4 000 за участника. В Год 1 запланировано 2 потока (Месяцы 2 и 12).

### В2. Family Ice Camp

Семейный формат для родителей с детьми. 7-10 дней, 15-30 участников, программа: совместные тренировки, активности для всех возрастов, восстановление. Чек $3 000 за участника. В Год 1 запланирован 1 поток (Месяц 7).

## 4.4. Блок Г. Спортивные сборы B2B

### Г1. Профессиональные сборы клубов

Полные сборы для профессиональных хоккейных клубов или фигурных академий. 14-21 день, эксклюзивный график льда, размещение в партнёрских отелях. Чек $80-150 тысяч за сбор. В Год 1 запланирован 1 пилотный сбор (Месяц 6).

### Г2. Молодёжные команды и академии

Аналог профессиональных сборов для молодёжных и фарм-команд. Меньший чек, больший объём. Чек $40-70 тысяч за сбор. В Год 1 запланировано 2 сбора (Месяцы 5 и 8).

### Г3. Сборные по фигурному катанию и шорт-треку

Специализированные сборы для национальных и региональных сборных команд. Чек $50-80 тысяч за сбор. В Год 1 запланирован 1 сбор (Месяц 7).

### Г4. Детские летние школы и академии

Сезонные программы для детских хоккейных и фигурных групп. Чек $40-60 тысяч за группу. В Год 1 запланировано 2 группы (Месяцы 6 и 7).

## 4.5. Блок Д. Концерты и крупные мероприятия

### Д1. Топ-концерты СНГ

Крупные концерты с известными артистами СНГ-сцены. Выручка арены $70 000 за концерт (cohost-формат с командой партнёров). В Год 1 запланировано 7 концертов: 4 в январе, 2 в феврале, 1 в декабре.

### Д3. Премиум-корпоративы крупного формата

Эксклюзивные корпоративные мероприятия с использованием всей арены. Чек $80 000 за событие. В Год 1 запланировано 3 события (Месяцы 3, 7, 12).

### Д4. Ледовые шоу и выставочные матчи

Собственные продукты арены: ледовые шоу со звёздами фигурного катания, выставочные матчи, тематические праздники. Чек $30 000 за шоу. В Год 1 запланировано 3 шоу (Месяцы 3, 11, 12).

### Д5. Корпоративные тимбилдинг-кэмпы

Многодневные корпоративные программы для крупных корпораций и компаний (3-7 дней, 30-100 человек в группе). Один контракт оплачивает программу для всей группы — это критическое отличие от любительских кэмпов, где каждый участник платит отдельно. Корпорация оплачивает программу из бюджета на тимбилдинг, обучение или инсентив для топ-менеджмента.

Кастомизированная программа включает: командные хоккейные тренировки и любительский турнир, бизнес-сессии и стратегические форсайты в неформальной обстановке, совместные восстановительные активности, гала-ужин или закрытие с выступлением приглашённого артиста, корпоративное брендирование арены и материалов под клиента.

Чек $80-250 тысяч за группу (зависит от размера группы, длительности и насыщенности программы). Маржа арены 35-45% — выше любительских кэмпов из-за отсутствия индивидуальных продаж. Цикл сделки 4-9 месяцев, бронирование за 3-6 месяцев. В Год 1 запланирован 1 пилотный тимбилдинг (Месяц 7) на $120 тысяч. К Году 3 целевой объём 3-5 тимбилдингов в год.

Стратегическая ценность сегмента: каждый проведённый тимбилдинг крупной известной корпорации формирует портфолио кейсов, которое работает как магнит для последующих корпоративных клиентов. Имена крупных корпораций в портфолио арены поднимают репутационный капитал в индустрии и позволяют выходить на следующие контракты с премиум-чеком.

## 4.6. Блок Е. Дополнительные источники выручки

### Е1. Аренда зон фуд-корта

Зоны для ресторанов, кафе, баров на территории арены сдаются в аренду внешним операторам. Стабильная фиксированная выручка $5 700 в месяц после выхода на полную загрузку (Месяц 2+).

### Е2. Рекламные площади

Размещение рекламы на бортах катка, LED-экранах, наружных площадях, программах мероприятий. Постепенное масштабирование с 30% загрузки в Месяце 1 до 100% к Месяцу 9. Целевая выручка $14 286 в месяц на полной загрузке.

### Е3. Магазин товаров для льда

Розничный магазин коньков, формы, защиты, мерча Stars Arena. Целевая выручка $2-5 тысяч в месяц в зависимости от сезона.

## 4.7. Сезонная карта продуктов

Stars Arena использует сезонную модель равномерного использования арены через год:

| Период | Сезон Пхукета | Доминирующие продукты |
| --- | --- | --- |
| Месяцы 1-3 (янв-март) | High season | Концерты, кэмпы, рекреация, корпоративы |
| Месяцы 4-5 (апр-май) | Переходный | Школы, индивидуалки, первые сборы |
| Месяцы 6-8 (июнь-авг) | Low season | Сборы B2B, летние лагеря, тимбилдинги |
| Месяцы 9-10 (сент-окт) | Переходный | Школы, спорт-сборы, подготовка к high |
| Месяцы 11-12 (нояб-дек) | High season | Концерты, кэмпы, праздничные мероприятия |

Ключевая находка сезонной модели: low season Пхукета (май-август) совпадает с летним межсезоньем спортивных команд СНГ, что создаёт идеальное окно для B2B-сборов. Это критическое преимущество Stars Arena перед конкурентами в умеренном климате.

# Раздел 5. Оргструктура и команда

## 5.1. Принципы построения команды

Команда Stars Arena Phuket строится с нуля. Партнёры на момент запуска имеют только строительную команду, поэтому формирование операционной команды это полная зона ответственности CEO.

Принципы построения команды:

- Заход критических ролей за 6 месяцев до открытия (T-6) для подготовки операционной модели

- Гибридная модель: штатные сотрудники для функций, требующих постоянной экспертизы, + подряды для пиковых нагрузок

- Тайские профильные роли (операторы льда, технический персонал, кассиры, уборка) на тайских ставках

- Управленческие и продажные роли на международном уровне с релокацией экспатов при необходимости

- Гибкое масштабирование: позиции, не критические для запуска, заходят с T+3 или T+6 при достижении соответствующей выручки

## 5.2. C-level команда (6 ключевых ролей)

### CEO (Сергей Леф)

Заход T-6. Зарплата 300 000 THB ($8 571). Ответственность: стратегическое и операционное управление, построение команды, маркетинговая стратегия, продажи, отношения с партнёрами.

### Операционный директор

Заход T-3. Зарплата 100 000 THB ($2 857). Ответственность: ежедневная операционная работа, контроль расписания, координация служб, управление персоналом.

### Финансовый директор (CFO)

Заход T-3. Зарплата 110 000 THB ($3 143). Ответственность: финансовое планирование и бюджетирование, управление денежным потоком, финансовая отчётность для партнёров и аудита, налоговое планирование, контроль бюджета операционных расходов, финансовая часть переговоров с подрядчиками и крупными контрактами. CFO работает в связке с Главным бухгалтером (бухгалтер ведёт учёт, CFO принимает финансовые решения).

### Директор по спортивным сборам и B2B

Заход T-6. Зарплата 150 000 THB ($4 286) фикс + комиссия 7% от привлечённых сборов. Ответственность: B2B-pipeline на сборы профкоманд, выставки, спортивные агенты, партнёрство с академиями.

### Директор по образованию и работе с локальной аудиторией

Заход T-3. Зарплата 70 000 THB ($2 000). Ответственность: школы фигурного катания и хоккея, работа с международными школами, локальные сообщества, индивидуальные тренировки.

### Директор по маркетингу

Заход T-6. Зарплата 100 000 THB ($2 857). Ответственность: бренд, контент, цифровая реклама, PR, партнёрский маркетинг.

## 5.3. Технические и операционные роли

### Главный инженер по льду (Азия, релокация)

Заход T-6. Зарплата $5 000 в месяц всего с жильём. Профильный специалист с опытом эксплуатации ледовых арен в тропических условиях. Ответственность: пуско-наладка холодильной системы, управление качеством льда, сервисный контракт с производителем оборудования.

### Старший тренер фигурного катания

Заход T-2. Зарплата 40 000 THB ($1 143) фикс часть + дополнительно 20% от выручки тренировок (выплачивается через подраздел тренеров по часам). Ответственность: программа школы фигурного катания, набор и развитие тренеров.

### Старший тренер хоккея

Заход T-2. Зарплата 40 000 THB ($1 143) фикс часть + 20% от выручки тренировок. Ответственность: программа хоккейной школы, тренерский штаб, любительские форматы.

### Менеджер по продажам Sports B2B (помощник директора)

Заход T-2. Зарплата 60 000 THB ($1 700) фикс + комиссия от продаж. Ответственность: исполнение pipeline B2B-Director, работа с базой, организация встреч и презентаций.

### Операторы льда (2 тайца)

Заход T-1. Зарплата 25 000 THB на каждого ($714 × 2). Ответственность: заливка льда (Zamboni), повседневное содержание ледовой поверхности.

### Технический персонал (электрика, климат, 2 тайца)

Заход T-1. Зарплата 25 000 THB на каждого. Ответственность: текущее техническое обслуживание систем электроснабжения, кондиционирования, вентиляции.

### Кассиры и администраторы зала (3 тайки)

Заход T-1. Зарплата 25 000 THB на каждую. Ответственность: продажа билетов, регистрация посетителей, информационное обслуживание клиентов.

### Прокат коньков (2 тайца)

Заход T-1. Зарплата 20 000 THB на каждого. Ответственность: выдача и приёмка коньков, поддержание чистоты и состояния прокатного фонда.

## 5.4. Отдел продаж кэмпов и MICE

### РОП (Руководитель отдела продаж кэмпов и MICE)

Заход T-3. Зарплата 50 000 THB ($1 429) фикс + бонус от продаж. KPI Год 1: $300+ тысяч продаж кэмпов и корпоративов. Ответственность: продажи Hockey Camp Phuket, Family Camp, корпоративных тимбилдингов, премиум-корпоративов.

### Менеджер по продажам кэмпов и MICE

Заход T+3 (Месяц 4). Зарплата 40 000 THB ($1 143) + бонус. Помощник РОПа, исполнение pipeline.

## 5.5. Поддерживающие функции

### Главный бухгалтер

Аутсорс 40 000 THB ($1 143) с T-6 до T+6, далее переход в штат на 50 000 THB ($1 429). Ответственность: финансовый учёт, налоговая отчётность, работа с тайскими регуляторами.

### Звукоинженер штатный

Заход T+6 при росте концертной программы. Зарплата $2 000 в месяц. Ответственность: звуковая инфраструктура, поддержка концертов, технические репетиции.

### Дополнительные кассиры и сервис

Заход T+6 при росте загрузки. Зарплата 25 000 THB. Ответственность: усиление сервиса в high season, работа с пиковыми потоками клиентов.

## 5.6. Подрядные службы

Подрядные службы используются для функций, не требующих постоянного штатного присутствия:

- Охрана: 50 000 THB в месяц на повседневную охрану + усиление на крупные события

- Уборка: 6 уборщиц через подряд по 13 500 THB = 81 000 THB в месяц

- Юридическая поддержка: $1 200 в месяц через тайскую юрфирму партнёров

- Аудит: годовой аудит независимой тайской компанией

- Тренеры по часам: дополнительные тренеры на пиковую загрузку школ

## 5.7. Roadmap найма

| Период | Заходящие роли |
| --- | --- |
| T-6 | CEO, Директор по спортивным сборам, Главный инженер, Директор по маркетингу, Главный бухгалтер (аутсорс) |
| T-3 | Операционный директор, Финансовый директор (CFO), Директор по образованию, РОП отдела продаж |
| T-2 | Старшие тренеры фигурки и хоккея, Менеджер B2B |
| T-1 | Операторы льда, технический персонал, кассиры, прокат коньков |
| T+0 (открытие) | Команда укомплектована |
| T+3 | Менеджер по продажам кэмпов и MICE |
| T+6 | Главный бухгалтер (штат), Звукоинженер штатный, дополнительные кассиры |

## 5.8. Сводная численность команды

К концу Года 1 (T+12) команда Stars Arena Phuket состоит из примерно 25 человек штатных сотрудников + подрядные службы. К концу Года 3 (T+36) команда вырастает до 38 человек.

Совокупный фонд оплаты труда штатной команды Год 1: около $521 тысячи.

# Раздел 6. Финансовая модель

## 6.1. Принципы построения модели

Финансовая модель Stars Arena Phuket построена на детальной помесячной модели Года 1 с прогнозом по 19 продуктам в 6 блоках. Все цифры верифицированы и собраны в xlsx-файл, прикладываемый к настоящему документу.

Принципы построения модели:

- Все цифры в долларах США (фиксированный курс 35 THB/USD для упрощения расчётов)

- Месяц 1 = месяц физического открытия арены (T+0)

- Сезонность учтена для каждого продукта отдельно (high season ноябрь-март, low season май-октябрь)

- Все статьи расходов детализированы по позициям (см. раздел 6.4)

- Прямые расходы по продуктам привязаны к выручке через коэффициенты (себестоимость)

## 6.2. Сводный P&L Года 1

| Показатель | Сумма Год 1 | % от выручки |
| --- | --- | --- |
| Выручка | $3 723 411 | 100% |
| Операционные расходы | $2 324 873 | 62,4% |
| EBITDA | $1 398 538 | 37,6% |

## 6.3. Структура выручки по продуктовым блокам

| Блок | Год 1 Выручка | Доля |
| --- | --- | --- |
| Блок А. Рекреационный лёд | $452 500 | 12,2% |
| Блок Б. Образовательная вертикаль | $1 450 000 | 39,0% |
| Блок В. Любительские premium-кэмпы | $282 000 | 7,6% |
| Блок Г. Спортивные сборы | $360 000 | 9,7% |
| Блок Д. Концерты и мероприятия | $940 000 | 25,2% |
| Блок Е. Дополнительные источники | $238 911 | 6,4% |
| ИТОГО | $3 723 411 | 100% |

## 6.4. Структура операционных расходов

Операционные расходы детализированы по 10 разделам:

| Раздел | Год 1 Сумма | Доля |
| --- | --- | --- |
| 1. Фонд оплаты труда (штат) | $520 995 | 22,4% |
| 2. Тренеры и подрядные специалисты | $337 462 | 14,6% |
| 3. Коммунальные и инфраструктура | $219 420 | 9,5% |
| 4. Содержание оборудования | $41 200 | 1,8% |
| 5. Подрядные службы (охрана, уборка) | $50 928 | 2,2% |
| 6. Лицензии, страховка, юридич. | $61 200 | 2,6% |
| 7. Маркетинг и продажи | $246 400 | 10,6% |
| 8. Прямые расходы по продуктам | $718 100 | 31,0% |
| 9. Расходные материалы и прочее | $54 700 | 2,4% |
| 10. Резервный фонд (2% выручки) | $74 468 | 3,2% |
| ИТОГО | $2 324 873 | 100% |

## 6.5. Помесячная динамика Года 1

Финансовая модель показывает сезонные колебания выручки и EBITDA. Ключевые наблюдения:

- Месяцы 1-3 (high season): высокая выручка $250-400k в месяц, EBITDA margin 30-40%

- Месяц 4 (переходный): низкая выручка $130-150k, EBITDA margin падает до 15-20%

- Месяцы 5-8 (low season с B2B-сборами): выручка $200-560k, тимбилдинг и сборы дают пиковые точки

- Месяцы 9-10: подготовка к high season, выручка $180-200k

- Месяцы 11-12 (high season): концерты и кэмпы поднимают выручку до $250-570k

| Месяц | Выручка | OPEX | EBITDA | Margin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мес 1 | $381k | $226k | $155k | 40,8% |
| Мес 2 | $359k | $226k | $133k | 37,1% |
| Мес 3 | $257k | $163k | $94k | 36,5% |
| Мес 4 | $148k | $119k | $29k | 19,5% |
| Мес 5 | $200k | $153k | $47k | 23,5% |
| Мес 6 | $307k | $219k | $87k | 28,5% |
| Мес 7 | $571k | $324k | $247k | 43,3% |
| Мес 8 | $235k | $164k | $71k | 30,1% |
| Мес 9 | $194k | $139k | $55k | 28,5% |
| Мес 10 | $214k | $143k | $72k | 33,5% |
| Мес 11 | $284k | $165k | $119k | 41,8% |
| Мес 12 | $573k | $284k | $289k | 50,4% |

## 6.6. Прогноз на горизонте 36 месяцев

| Период | Выручка | EBITDA | EBITDA margin |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 (T+0 до T+12) | $3,7M | $1,4M | 37,6% |
| Год 2 (T+12 до T+24) | $5,5M+ | $1,5M+ | 28%+ |
| Год 3 (T+24 до T+36) | $7-9M | $2,5-3,5M | 30%+ |

## 6.7. Pre-launch расходы (T-6 до T+0)

Расходы на pre-launch фазу (6 месяцев до открытия) формируются за счёт партнёров-инвесторов. Ключевые статьи:

- ФОТ команды pre-launch (постепенный заход): $160-237 тысяч за 6 месяцев

- Маркетинг pre-launch (запуск бренда, сайта, соцсетей): $30-50 тысяч

- Подготовка операционной инфраструктуры: $20-30 тысяч

- Командировки и представительские (выставки, встречи с клубами): $20-40 тысяч

Итого pre-launch расходы: $230-360 тысяч за 6 месяцев.

Эти расходы являются обязательством партнёров-инвесторов и не входят в OPEX Года 1.

## 6.8. CAPEX и payback period

Капитальные затраты на строительство арены, инженерные системы, оборудование являются зоной ответственности партнёров-инвесторов и не рассчитываются в данной модели. Точная сумма CAPEX подлежит раскрытию партнёрами на встрече для последующей фиксации в Term Sheet (Приложение А).

Payback period (срок окупаемости) арены и расчёт NPV/IRR проекта вычисляются после раскрытия CAPEX и согласования общей капитальной структуры.

## 6.9. Сценарный анализ

Финансовая модель предусматривает три сценария развития:

Пессимистический сценарий (вероятность 20%):

- Выручка Год 1: $2,5-2,8M (75% от плана)

- EBITDA Год 1: $200-500k

- EBITDA margin: 8-18%

Базовый сценарий (вероятность 60%):

- Выручка Год 1: $3,7M

- EBITDA Год 1: $1,4M

- EBITDA margin: 37,6%

Оптимистический сценарий (вероятность 20%):

- Выручка Год 1: $4,2-4,8M

- EBITDA Год 1: $1,5-1,8M

- EBITDA margin: 36-40%

## 6.10. Точка безубыточности

При плановом OPEX около $200 тысяч в месяц точка безубыточности для арены наступает при выручке $200 тысяч в месяц. В базовом сценарии Стars Arena выходит на положительную EBITDA с первого месяца работы за счёт концертов и интенсивного запуска школ. Месяц 4 это самая слабая точка года (EBITDA margin 17,6%), но даже в этот месяц арена остаётся в плюсе.

# Раздел 7. Каналы продаж и маркетинговая стратегия

## 7.1. Принципы построения каналов

Stars Arena Phuket работает с шестью сегментами аудитории, и каждый из них требует отдельной воронки продаж с собственной логикой привлечения, конверсии и удержания. Универсального канала, который закрывает всех клиентов, не существует. Поэтому маркетинговая структура арены строится по принципу «один сегмент — одна или несколько целевых воронок», с разделением ответственности между Sports B2B Director, РОПом отдела продаж кэмпов и MICE, Директором по образованию и Директором по маркетингу.

Принципы построения каналов:

Принцип 1. Каналы строятся с нуля.

Бренд Stars Arena, его контент-инфраструктура, аудитория и воронки продаж создаются как самостоятельный актив с собственным позиционированием. Stars Arena не использует чужие каналы и не зависит от внешних аудиторий. Все ресурсы маркетинга формируются под этот проект.

Принцип 2. Окупаемость каждого канала измеряется отдельно.

Каждый канал привлечения имеет собственный CAC (стоимость привлечения клиента), LTV (пожизненная ценность клиента) и срок окупаемости. Если канал не достигает целевых параметров за 3-6 месяцев, он закрывается или перестраивается. Маркетинговый бюджет распределяется между каналами по принципу «больше денег туда, где лучше окупается».

Принцип 3. Медийные персоны как драйвер премиум-сегмента.

Опыт показал: для премиум-кэмпов лучшая стратегия привлечения это работа через медийную персону, на которую идёт целевая аудитория. Этот подход переносится на Stars Arena как основной механизм запуска любительских кэмпов, концертов и крупных событий.

## 7.2. Каналы продаж по сегментам аудитории

### 7.2.1. Сегмент 1. Спортивные сборы профессиональных команд (B2B)

Целевая выручка Год 1: $360 тыс (4 пилотных сбора). Целевая выручка Год 3: $2,1 млн (25-30 сборов в год).

Это самый сложный B2B-канал, потому что цикл сделки длинный (6-9 месяцев), решение принимает несколько лиц, и узнаваемости бренда Stars Arena в индустрии нет. Стратегия комплексная, использует все четыре подхода параллельно.

Канал 1.1. Прямые холодные продажи (Outbound B2B).

- Формирование базы из 200-300 целевых клубов и академий за первые 90 дней работы

- Многоуровневые касания: email + личное сообщение в LinkedIn/Telegram + телефонный звонок

- Двухступенчатая воронка: знакомство с возможностью, затем коммерческое предложение

- Цель воронки: 10-15 встреч в месяц, конверсия в контракт 8-12%

- Целевой CAC по этому каналу: $3-5 тысяч на закрытый сбор

Канал 1.2. Международные отраслевые выставки.

- SPORTACCORD World Sport & Business Summit

- IIHF Annual Congress

- ICE Skating Industry Conference

- Бюджет участия: $15-25 тыс на выставку

Канал 1.3. Спортивные агенты с готовой сеткой контактов.

- Комиссия 8-12% от первого контракта при привлечении нового клиента

- Снижение до 3-5% по повторным контрактам

- Целевое количество активных агентов: 5-8 человек, покрывающих разные регионы

Канал 1.4. Партнёрство с тренерскими академиями.

- Академии приводят группы на сборы, получают роль тренерского ресурса

- Целевые партнёры: международные академии СНГ, Восточной Европы, Северной Америки

### 7.2.2. Сегмент 2. Любительские premium-кэмпы (B2C external)

Целевая выручка Год 1: $282 тыс (2 потока Hockey Camp + 1 Family Camp). Целевая выручка Год 3: $1,35 млн.

Стратегия медийной персоны как драйвер кэмпа — это работающая модель: привлекать аудиторию не через прямую рекламу самого кэмпа, а через коллаборацию с человеком, на которого аудитория уже подписана. Технология:

Шаг 1. Выбор и согласование медийной персоны.

- Медийный предприниматель из бизнес-сообщества (для Hockey Camp классического формата)

- Известный спортсмен или тренер по хоккею или фигурному катанию

- Бизнес-коуч, спикер или представитель крупного бизнес-клуба

Партнёры арены имеют широкую сеть в бизнес-тусовке, бизнес-клубах и среди ярких представителей бизнес-образования. Этот ресурс используется для холодных представлений и согласования участия медийных персон.

Шаг 2. Упаковка кэмпа под медийную персону.

Лендинг, программа и материалы кэмпа создаются персонально под выбранную медийную персону.

Шаг 3. Привлечение через аудиторию персоны и платную рекламу.

- 60-70% через каналы медийной персоны

- 20-25% через таргетированную рекламу

- 10-15% через контекстную рекламу

- Дополнительно: размещение в нишевых Telegram-каналах

Шаг 4. Воронка конверсии в продажу.

- Лендинг → форма заявки → созвон менеджера → Zoom-презентация → бронь

- Целевая конверсия лендинга в заявку: 1,5-3%

- Целевой CAC на участника: $200-500

Шаг 5. Создание собственного контентного канала.

Параллельно формируется отдельный аккаунт бренда «спортивные путешествия Stars Arena», накапливающий собственную аудиторию. К Году 3 этот канал становится самостоятельным каналом продаж.

### 7.2.3. Сегмент 3. Школы и регулярные занятия для детей (B2C local)

Целевая выручка Год 1: $1 450 тыс (главный объёмный сегмент). Целевая выручка Год 3: $2 442 тыс.

Канал 3.1. Прямые партнёрства с международными школами Пхукета.

- Целевые школы: British International School Phuket, Headstart International, UWC Thailand и другие

- Заключение партнёрств с 5-7 школами к концу Года 1

- Скидки на абонементы для учеников партнёрских школ

- Презентации программ для родителей на родительских собраниях

Канал 3.2. Локальные русскоязычные сообщества Пхукета.

- Участие в локальных мероприятиях

- Размещение в русскоязычных Telegram-каналах

- Реферальная программа для родителей-клиентов

Канал 3.3. Локальная цифровая реклама и SEO.

- Таргетированная реклама в Facebook и Instagram по геолокации Пхукета

- Google Ads по локальным запросам

- Локальное SEO арены

Канал 3.4. Open House и пробные занятия.

- Бесплатные пробные сессии каждые 2 недели

- Open House мероприятия раз в квартал

- Соревнования и показательные выступления учеников

Воронка продаж по школам:

- Целевая конверсия пробного в абонемент: 35-50%

- Целевой CAC на нового ученика: $80-150

- LTV ученика на горизонте 12 месяцев: $5-7 тыс

- Окупаемость канала: 1-2 месяца

### 7.2.4. Сегмент 4. Концертная и шоу-аудитория

Целевая выручка Год 1: $820 тыс. Канал работы — самостоятельный концертный pipeline команды партнёров проекта, имеющих собственный концертный бизнес и опыт проведения шоу на Пхукете.

Канал 4.1. Концертный pipeline команды партнёров.

- Действующие отношения с промоутерами, артистами и техническим продакшном

- Опыт проведения крупных концертов на Пхукете

- Stars Arena работает как площадка для собственных шоу команды партнёров

Канал 4.2. Внешние концертные промоутеры.

- Условия аренды: $25-50 тыс за день шоу + share с F&B и парковки

Канал 4.3. Билетная продажа собственных шоу.

- Собственный сайт арены с билетной системой

- Партнёрские агрегаторы билетов

- Точки продаж в отелях Пхукета

### 7.2.5. Сегмент 5. Корпоративные мероприятия, MICE и тимбилдинги (B2B)

Целевая выручка Год 1: $560 тыс. Целевая выручка Год 3: $1,2 млн.

Сегмент работает в двух форматах: разовые корпоративные мероприятия (1-3 дня) и корпоративные тимбилдинг-кэмпы (3-7 дней). Ответственный канал — РОП и менеджер отдела продаж кэмпов и MICE.

Канал 5.1. Прямые продажи корпоративам.

- Тайские корпорации Bangkok-based

- Российские и казахстанские крупные корпорации

- Азиатские корпоративы (Корея, Япония, Сингапур)

Канал 5.2. MICE-агентства как партнёры.

- Pacific World, MCI, локальные DMC

- Комиссия 7-10% от заключённого мероприятия

Канал 5.3. Корпоративные тимбилдинг-кэмпы как именные продукты.

Эксклюзивные 3-7-дневные кэмпы для одной корпорации с кастомизированной программой:

- Командные хоккейные тренировки и любительский турнир

- Бизнес-сессии и стратегические форсайты

- Совместные восстановительные активности

- Гала-ужин или закрытие с выступлением приглашённого артиста

Структура сделки тимбилдингов:

- Один контракт на всю группу 30-100 человек

- Цикл сделки: 4-9 месяцев

- Чек: $80-250 тыс за группу

- Маржа арены: 35-45%

Канал 5.4. Школьные выпускные международных школ Пхукета.

- Бронирование за 6-9 месяцев

- Средний чек $15-40 тыс за мероприятие

### 7.2.6. Сегмент 6. Рекреационный лёд и розница

Целевая выручка Год 1: $452 тыс. Целевая выручка Год 3: $1 124 тыс.

Канал 6.1. Локационный трафик.

- Расположение рядом с Central Phuket Mall

- Партнёрство с торговым центром

- Указатели и навигация

Канал 6.2. Туристические сервисы и отели.

- Партнёрства с отелями Пхукета (новые договорённости)

- Размещение в гидах и приложениях для туристов (Klook, GetYourGuide)

Канал 6.3. Локальная цифровая реклама.

- Реклама с геотаргетингом на туристов и экспатов

- SEO под локальные запросы

## 7.3. Партнёрская сеть

В Год 1 формируется новая партнёрская сеть, специфическая для Stars Arena:

Партнёры Категории 1. Отельный сектор Пхукета.

Формируются с нуля. Существующие партнёрства Padel Camp Phuket территориально не подходят для Stars Arena, поэтому необходимо построить отдельную сеть. Целевая структура:

- 3-5 премиум-отелей в радиусе 10-15 км от арены для размещения профкоманд

- 5-7 отелей среднего и премиум-класса для участников любительских кэмпов

Партнёры Категории 2. Медийные персоны и бизнес-сообщество.

Партнёры проекта Stars Arena имеют широкую сеть контактов в бизнес-сообществе СНГ и эмигрантских русскоязычных тусовках, бизнес-клубах, среди медийных предпринимателей с большой аудиторией. Это критический партнёрский ресурс.

Партнёры Категории 3. Спортивные агенты и консультанты.

- К концу Года 1 — активная сеть из 5-8 спортивных агентов

Партнёры Категории 4. Туристические сервисы Пхукета.

- DMC, экскурсионные агентства, локальные туроператоры

## 7.4. Маркетинговый бюджет и календарь

| Период | Доминирующая активность | Бюджет/мес |
| --- | --- | --- |
| Месяц 1 (открытие) | Запуск бренда, PR, первые концерты | $25-30k |
| Месяц 2-3 | Удержание momentum, продажи Год 2 | $20-25k |
| Месяц 4-6 | B2B на летние сборы, школы стартуют | $10-15k |
| Месяц 7-8 | Пик загрузки сборов, продвижение лагерей | $15-18k |
| Месяц 9-10 | Подготовка к high season | $20-25k |
| Месяц 11-12 | Концертный пик, новогодние мероприятия | $25-30k |

Итого годовой маркетинговый бюджет около $134 тыс. Главный принцип маркетингового бюджета: деньги перенаправляются в каналы, где CAC меньше и LTV больше. Если канал не окупается за 3-6 месяцев, он закрывается. Если окупается быстрее ожидаемого, бюджет в нём увеличивается.

## 7.5. KPI первых 90 дней работы коммерческой команды

Sports B2B Director (за 90 дней):

- Сформирована база из 200+ целевых клубов и академий

- Сделаны первые холодные касания минимум по 100 организациям

- Согласованы 15-20 первичных встреч

- Заключены договорённости минимум с 3-4 спортивными агентами

РОП отдела продаж кэмпов и MICE (за 90 дней):

- Согласована коллаборация с минимум 1 медийной персоной

- Сформирована база из 50+ целевых тайских и русскоязычных корпоративов

- Заключены первые партнёрские договоры с 2-3 MICE-агентствами

Директор по маркетингу (за 90 дней):

- Запущен сайт арены с базовой брендовой айдентикой

- Запущены аккаунты в социальных сетях

- Запущена контент-машина (3+ публикации в неделю)

- Согласованы партнёрства с 3-5 отелями Пхукета

# Раздел 8. Risk Management

## 8.1. Принцип оценки рисков

Stars Arena Phuket это многослойный проект с разнообразными источниками выручки и зависимостью от международных аудиторий. Это создаёт диверсификацию (если один сегмент проседает, другие компенсируют), но одновременно увеличивает количество факторов, способных повлиять на проект.

Каждый риск оценивается по двум осям:

- Вероятность реализации в горизонте 36 месяцев: Низкая (менее 15%), Средняя (15-40%), Высокая (более 40%)

- Влияние на проект: Низкое (потеря менее 10% выручки квартала), Среднее (10-30%), Высокое (более 30%), Критическое (угроза существованию)

Совокупная оценка риска = вероятность × влияние. Риски ранжируются по приоритету митигации.

## 8.2. Категории рисков

| Категория | Примеры | Ответственный за митигацию |
| --- | --- | --- |
| Операционные | Срыв сроков открытия, нехватка персонала | Операционный директор |
| Финансовые | Кассовые разрывы, валютные колебания | CFO / Главный бухгалтер |
| Рыночные | Падение спроса, конкуренты | Директор по маркетингу + CEO |
| Геополитические | Визовые ограничения, санкции | CEO + партнёры |
| Технические | Авария холодильной системы, климат | Главный инженер |
| Репутационные | Негативные отзывы, инциденты | Директор по маркетингу + CEO |

## 8.3. Ключевые риски и план митигации

### Риск 1. Срыв или задержка открытия арены

Категория: Операционная. Вероятность: Средняя. Влияние: Высокое.

Описание: Сроки строительных работ, инженерных систем и пуско-наладки холодильной системы могут сдвинуться. Каждый месяц задержки означает продление pre-launch фазы команды, дополнительные операционные расходы без выручки и сдвиг всех зависимых маркетинговых и продажных активностей вправо.

План митигации:

- В договорённости с партнёрами фиксируется условие, что фиксированный фонд оплаты труда команды pre-launch покрывается партнёрами в пределах разумного запаса 3-4 месяцев

- Параллельно с pre-launch работа Sports B2B Director идёт по гибким срокам: первые контракты на сборы заключаются с привязкой к подтверждённой дате открытия

- Регулярный мониторинг строительной готовности с эскалацией к партнёрам при отклонении более 30 дней от плана

### Риск 2. Нехватка контрактов на спортивные сборы в Год 1

Категория: Операционная + рыночная. Вероятность: Средняя-высокая. Влияние: Высокое.

Описание: Sports B2B Director имеет короткое окно (6 месяцев pre-launch) на заключение первых контрактов. Если первые сборы не закрыты к открытию арены, low season Года 1 проседает по выручке существенно.

План митигации:

- Заход Sports B2B Director не позже T-6

- Параллельная работа через 4 канала для снижения риска одного канала

- Подготовка плана «B»: партнёрство с тренерскими академиями на условиях share выручки

- Финансовая модель в пессимистическом сценарии закладывает только 1-2 пилотных сбора в Год 1

### Риск 3. Низкая загрузка любительских кэмпов

Категория: Рыночная. Вероятность: Средняя. Влияние: Среднее.

Описание: Если первые медийные персоны не привлекают целевую аудиторию, кэмпы недогружаются.

План митигации:

- На Год 1 закладывается 2-3 пилотных потока кэмпов вместо 5+

- Каждая медийная персона тестируется через 1 пилотный кэмп

- Динамическая скидка early bird для первых 30% мест

### Риск 4. Авария холодильной системы

Категория: Техническая. Вероятность: Низкая-средняя. Влияние: Высокое.

Описание: Холодильная система — критический узел арены. В тропическом климате нагрузка на систему выше, чем в умеренном.

План митигации:

- Долгосрочный сервисный контракт с производителем оборудования

- Запас критических запчастей в локальном складе

- Главный инженер по льду как профильная роль с международным опытом

- Двукратное резервирование критических узлов системы

- Страхование оборудования и потери дохода (business interruption insurance) с покрытием минимум 30 дней простоя

### Риск 5. Геополитические ограничения для аудитории СНГ

Категория: Геополитическая. Вероятность: Средняя. Влияние: Среднее-высокое.

План митигации:

- Диверсификация B2B-сборов на 6 регионов мира

- Диверсификация платёжных каналов

- Продукты в трёх валютах (USD, THB, RUB)

- Работа с локальной русскоязычной диаспорой Пхукета

### Риск 6. Появление прямого конкурента в концертной нише

Категория: Рыночная. Вероятность: Высокая. Влияние: Среднее.

План митигации:

- Концертная вертикаль работает через собственную команду партнёров

- Дифференциация: премиум-сегмент корпоративных шоу и азиатская сцена

- Локационное преимущество центра острова

- Синергия «концерт + ледовое шоу» как уникальное предложение

### Риск 7. Кассовые разрывы в первые 6-9 месяцев

Категория: Финансовая. Вероятность: Средняя. Влияние: Высокое.

План митигации:

- Партнёры-инвесторы фиксируют резервный кредит/фонд $200-300 тыс на покрытие потенциальных кассовых разрывов

- Все крупные B2B-контракты заключаются с предоплатой 30-50%

- Контроль cashflow ведётся еженедельно

- В первые 6 месяцев приоритезация платежей

### Риск 8. Курсовые колебания

Категория: Финансовая. Вероятность: Высокая. Влияние: Низкое-среднее.

План митигации:

- Контракты с международными клиентами в USD

- Хеджирование валютных рисков через тайский банк

- Бюджетирование делается в трёх сценариях курса

### Риск 9. Срыв сроков найма ключевых ролей

Категория: Операционная. Вероятность: Средняя. Влияние: Высокое.

План митигации:

- Запуск рекрутинга на ключевые роли начинается за 9-12 месяцев до целевой даты

- Параллельный поиск нескольких кандидатов

- Резервный план: договорённость с консультантом или подрядчиком

- Привлекательный пакет (фикс + бонус + релокация)

### Риск 10. Тропический климат и качество льда

Категория: Техническая. Вероятность: Высокая. Влияние: Среднее-высокое.

План митигации:

- Профильный главный инженер с тропическим опытом

- Двойная система кондиционирования

- Регулярное тестирование льда независимыми экспертами IIHF

- Бюджет на оптимизацию инженерных параметров

- Soft launch арены за 2-4 недели до открытия

### Риск 11. Зависимость от ключевого менеджмента (CEO)

Категория: Операционная. Вероятность: Низкая. Влияние: Высокое.

План митигации:

- Передача знаний и контактов в команду в течение Года 1

- Документирование всех ключевых процессов в корпоративном CRM

- В Term Sheet фиксируется условие: критические контакты являются активами компании

- Страхование ключевого лица (key person insurance)

### Риск 12. Превышение фактического OPEX над планом

Категория: Финансовая. Вероятность: Средняя. Влияние: Среднее.

План митигации:

- Ежемесячный budget vs actual анализ с эскалацией отклонений >10%

- Резервный фонд 2% от выручки на форс-мажор

- Гибкая модель найма: позиции, не критичные для запуска, заходят с T+3 или T+6

- Контракты с подрядчиками на flat fee, а не hourly

### Риск 13. Репутационный инцидент

Категория: Репутационная. Вероятность: Низкая-средняя. Влияние: Среднее-высокое.

План митигации:

- Полное страхование посетителей и арены

- Жёсткие протоколы безопасности на льду

- Быстрая реакция на негативные отзывы

- Контракты с артистами с поведенческой гарантией

### Риск 14. Снижение туристического потока на Пхукет

Категория: Рыночная + геополитическая. Вероятность: Низкая-средняя. Влияние: Среднее.

План митигации:

- Диверсификация выручки: значительная часть от B2B-сборов и местной аудитории

- Пессимистический сценарий закладывает падение туристической составляющей на 40-50%

- Партнёрство со страховой компанией на покрытие приостановки бизнеса

### Риск 15. Политические риски Таиланда

Категория: Геополитическая. Вероятность: Низкая. Влияние: Низкое-среднее.

План митигации:

- Регистрация компании по тайскому законодательству с сильной юрфирмой

- Соблюдение всех требований к иностранному капиталу

- Регулярный мониторинг законодательных изменений

## 8.4. Риск-карта проекта

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Авария холодильной системы | Низкая-средняя | Высокое | Высокий |
| 7 | Кассовые разрывы первые 6-9 мес | Средняя | Высокое | Высокий |
| 9 | Срыв сроков найма | Средняя | Высокое | Высокий |
| 10 | Качество льда в тропиках | Высокая | Среднее-выс. | Высокий |
| 2 | Нехватка контрактов на сборы | Средняя-выс. | Высокое | Высокий |
| 1 | Срыв открытия | Средняя | Высокое | Средний |
| 6 | Конкуренция в концертной нише | Высокая | Среднее | Средний |
| 5 | Геополитика и аудитория СНГ | Средняя | Среднее-выс. | Средний |
| 12 | Превышение OPEX | Средняя | Среднее | Средний |
| 3 | Низкая загрузка кэмпов | Средняя | Среднее | Средний |
| 8 | Курсовые колебания | Высокая | Низкое-сред. | Средний |
| 13 | Репутационный инцидент | Низкая-сред. | Среднее-выс. | Средний |
| 11 | Зависимость от CEO | Низкая | Высокое | Низкий |
| 14 | Снижение турпотока | Низкая-сред. | Среднее | Низкий |
| 15 | Политические риски ТТ | Низкая | Низкое-сред. | Низкий |

## 8.5. План действий при кризисе

В случае реализации одного или нескольких рисков с высоким влиянием активируется план кризисного управления:

Шаг 1. Эскалация (первые 24-48 часов).

CEO информирует партнёров-инвесторов о ситуации, оценивает финансовое и операционное влияние, формирует кризисный штаб.

Шаг 2. Стабилизация (первая неделя).

- Приостанавливаются все необязательные расходы

- Усиленный контроль cash flow с ежедневной отчётностью

- Активация резервного фонда от партнёров

Шаг 3. Восстановление (1-3 месяца).

- Корректировка операционной модели

- Информирование клиентов и партнёров

- Использование страховых выплат

- Возврат к плановым показателям с пересмотренным бюджетом

Шаг 4. Анализ и улучшение.

- Ретроспективный разбор причин

- Обновление риск-карты

- Введение дополнительных мер митигации

## 8.6. Страховые механизмы

| Полис | Покрытие | Бюджет/год |
| --- | --- | --- |
| Страхование имущества | $20-50 млн (зависит от CAPEX) | $20-30k |
| Страхование ответственности | $5-10 млн | $8-12k |
| Страхование посетителей | По индивидуальным происшествиям | $7-10k |
| Business interruption | До 90 дней простоя | $15-20k |
| Страхование сотрудников | Стандартный пакет | $5-8k |
| ИТОГО |  | $55-80k |

Все эти затраты учтены в OPEX (Раздел 6) в подразделе «Лицензии, страховка, юридическая поддержка».

# Раздел 9. Roadmap и KPI

## 9.1. Принцип построения roadmap

Запуск Stars Arena Phuket разбит на четыре последовательные фазы, каждая со своими целями, активностями и KPI. Переход между фазами не автоматический: каждая фаза имеет «ворота», которые проверяются перед переходом в следующую. Если ключевые KPI фазы не достигнуты, команда не двигается дальше «по календарю», а активирует план корректировки в текущей фазе.

Это превращает roadmap из формального документа в рабочий инструмент управления: партнёры в любой момент видят, в какой фазе арена и какие KPI достигнуты или просели.

## 9.2. Фаза 1. Pre-launch (T-6 до T+0)

Длительность: 6 месяцев до открытия. Цель: подготовить арену к открытию с законтрактованным pipeline и отлаженной командой.

Главные результаты к концу фазы:

- Команда нанята и обучена (минимум 8 ключевых позиций)

- Бренд запущен (сайт, соцсети, базовый контент)

- Заключены первые предварительные контракты на сборы и кэмпы

- Согласована первая медийная коллаборация для пилотного Hockey Camp

- Холодильная система запущена и протестирована

- Все юридические и налоговые регистрации завершены

KPI Фазы 1 по месяцам:

| Месяц | KPI |
| --- | --- |
| T-6 | CEO в работе. Sports B2B Director, Главный инженер, Директор по маркетингу наняты |
| T-5 | База из 100+ целевых клубов сформирована. Сайт арены опубликован |
| T-4 | 30+ холодных касаний по B2B-сборам. Первая встреча с медийной персоной |
| T-3 | Операционный директор, Директор по образованию, старшие тренеры наняты |
| T-2 | Первые предварительные контракты на сборы. Согласование медийной коллаборации |
| T-1 | Сервисный персонал нанят. Soft launch test |

«Ворота» перехода в Фазу 2:

Открытие арены физически возможно, минимум 1-2 предварительных контракта на сборы подписаны, команда укомплектована минимум на 80%.

## 9.3. Фаза 2. Soft Launch (T+0 до T+3)

Длительность: 3 месяца с открытия. Цель: отработать операционную модель в реальных условиях, набрать первичную загрузку, исправить ошибки до выхода на полную мощность.

| Метрика | Месяц 1 | Месяц 3 |
| --- | --- | --- |
| Учеников фигурного катания | 30 | 75 |
| Игроков хоккейной школы | 20 | 50 |
| Посещений свободного катания / месяц | 2 200 | 2 200 |
| Завершённых сборов и кэмпов | 0-1 | 1-2 |
| Концертов проведено | 0-2 | 1-2 |
| Месячная выручка | $370k+ | $250k+ |
| Месячная EBITDA margin | 30%+ | 30%+ |
| NPS посетителей | 50+ | 60+ |

«Ворота» перехода в Фазу 3:

Операционная модель работает без критических сбоев, NPS не ниже 50, EBITDA положительная по итогам квартала.

## 9.4. Фаза 3. Full Operation (T+3 до T+12)

Длительность: 9 месяцев работы арены. Цель: выход на полную операционную мощность всех 6 потоков выручки. Закладывание базы для Года 2.

| Метрика | T+6 | T+12 |
| --- | --- | --- |
| Учеников фигурного катания | 100 | 180 |
| Игроков хоккейной школы | 70 | 140 |
| Активные подписки на регулярные занятия | 200+ | 350+ |
| Сборов проведено накопительно | 1-2 | 4-6 |
| Тимбилдингов проведено | 0 | 1-2 |
| Концертов проведено | 4-5 | 7 |
| Подписанных контрактов на Год 2 | 2-3 | 8-10 |
| Годовая выручка по факту | — | $3,5M+ |
| Годовая EBITDA margin | — | 30%+ |
| NPS посетителей | 60+ | 65+ |
| Удержание учеников школ месяц-к-месяцу | 80% | 85% |

«Ворота» перехода в Фазу 4:

Годовая выручка достигла или превысила $3,5M, контрактный pipeline на Год 2 покрывает минимум 50% плановой выручки Года 2.

## 9.5. Фаза 4. Scale (T+12 до T+36)

Длительность: 24 месяца после первого года работы. Цель: масштабирование всех вертикалей до проектной фазы. Заработок репутации Stars Arena как регионального хаба.

| Метрика | T+24 | T+36 |
| --- | --- | --- |
| Годовая выручка | $5,5M+ | $7-9M |
| Годовая EBITDA | $1,5M+ | $2,5-3,5M |
| EBITDA margin | 28%+ | 30%+ |
| Сборов в год | 18-22 | 25-30 |
| Тимбилдингов в год | 2-4 | 3-5 |
| Концертов в год | 6-8 | 7-10 |
| Постоянных учеников школ | 300+ | 400+ |
| NPS посетителей | 70+ | 75+ |
| Доля повторных контрактов B2B | 40% | 60%+ |
| Международные турниры в год | 1-2 | 3-5 |

## 9.6. Roadmap первых 90 дней ключевых ролей

### CEO (Сергей Леф)

Дни 1-30:

- Финализация структуры команды и плана найма

- Встречи со всеми партнёрами проекта для синхронизации видения

- Запуск офиса операционной команды

- Утверждение финансовой модели и бюджета на Год 1

Дни 31-60:

- Презентация бренда арены целевым партнёрам

- Согласование первой медийной коллаборации для Hockey Camp

- Контроль найма ключевых ролей

- Установление еженедельной отчётности с партнёрами

Дни 61-90:

- Финализация маркетинговой стратегии запуска

- Личные встречи с потенциальными B2B-клиентами (топ-3 клуба)

- Контроль первых результатов работы команды

### Sports B2B Director

Дни 1-30:

- Формирование базы из 200+ целевых клубов и федераций

- Изучение материалов арены, технических спецификаций

- Подготовка B2B-deck и материалов для холодных продаж

Дни 31-60:

- Запуск 100+ холодных касаний

- 15-20 первичных встреч (Zoom)

- Заключение договорённостей с 2-3 спортивными агентами

Дни 61-90:

- 5-10 продвинутых переговоров на стадии коммерческого предложения

- 1-2 предварительных контракта в стадии финализации

- Расширение базы до 300+ целевых клубов

### РОП отдела продаж кэмпов и MICE

Дни 1-30:

- Согласование первой медийной коллаборации

- Формирование базы из 50+ целевых корпоративов

- Подготовка продуктовых пакетов

Дни 31-60:

- Запуск рекламной кампании первого пилотного Hockey Camp

- Подписание партнёрств с 2-3 MICE-агентствами

- 5-10 встреч с потенциальными корпоративными клиентами

Дни 61-90:

- Закрытие первой группы Hockey Camp на минимум 60% от целевого размера

- 1-2 первых предложения корпоративных тимбилдингов

### Главный инженер по льду

Дни 1-30:

- Знакомство с проектом, технической документацией

- Контроль монтажа и пуско-наладки холодильной системы

- Согласование сервисного контракта с производителем

Дни 31-60:

- Тестовый запуск холодильной системы

- Калибровка параметров под тропический климат

- Найм и обучение операторов льда

Дни 61-90:

- Достижение качества льда стандарта IIHF/ISU

- Настройка системы управления влажностью

- Подготовка протоколов экстренного реагирования

### Директор по маркетингу

Дни 1-30:

- Запуск сайта арены с базовой брендовой айдентикой

- Запуск аккаунтов в социальных сетях

- Согласование первой медийной коллаборации

Дни 31-60:

- Запуск контент-машины (минимум 3 публикации в неделю)

- Подготовка B2B-материалов

- Согласование партнёрств с 3-5 отелями

Дни 61-90:

- Запуск первых платных рекламных кампаний

- Запуск партнёрской программы для блогеров

- Первые публикации в СМИ

## 9.7. Контрольные точки для партнёров

Еженедельная сводка (от CEO):

- Краткий статус по каждой ключевой инициативе

- Отклонения от плана в числах

- Запросы и эскалации

Ежемесячный отчёт:

- P&L за месяц с фактом против плана

- Ключевые KPI по каждой роли

- Прогресс по основным milestones

- Cash flow за месяц и прогноз на 90 дней

Квартальный обзор:

- Стратегический разбор результатов квартала

- Корректировка плана на следующий квартал

- Анализ рисков и обновление риск-карты

Годовой отчёт:

- Полный финансовый отчёт за год

- Ретроспектива достигнутых и недостигнутых KPI

- Стратегический план на следующий год

## 9.8. Сводная таблица KPI на 36 месяцев

| Метрика | T+12 | T+24 | T+36 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовая выручка | $3,7M | $5,5M+ | $7-9M |
| Годовая EBITDA | $1,4M | $1,5M+ | $2,5-3,5M |
| EBITDA margin | 37,6% | 28%+ | 30%+ |
| Сборов в год | 4-6 | 18-22 | 25-30 |
| Тимбилдингов в год | 1-2 | 2-4 | 3-5 |
| Концертов в год | 7 | 6-8 | 7-10 |
| Корпоративов / MICE | 4-5 | 8-10 | 10-15 |
| Учеников фигурки | 180 | 220 | 250+ |
| Игроков хоккея | 140 | 180 | 200+ |
| Доля повторных B2B | — | 40% | 60%+ |
| NPS | 65+ | 70+ | 75+ |
| Численность штата | 25 | 32 | 38 |

# Раздел 10. Структура партнёрства и Next Steps

## 10.1. Принцип партнёрства

Stars Arena Phuket это первый совместный проект в потенциальной серии стратегических инициатив на Пхукете. Структура захода Сергея Леф в проект отражает этот долгосрочный взгляд: не наёмный CEO «на проект», а операционный партнёр с собственной долей в успехе арены и общим видением развития спортивно-развлекательного кластера на острове.

Принципы партнёрства:

- Равная заинтересованность в результате. Доход CEO привязан к фактической EBITDA арены

- Долгосрочный горизонт. Все условия партнёрства рассчитаны на 5-7 лет

- Прозрачность принятия решений через регулярную отчётность

- Стратегическая взаимная связь: партнёры строят арену, Сергей строит операционный бизнес внутри арены

## 10.2. Что Сергей Леф приносит в партнёрство

1. Операционная экспертиза управления спортивным комплексом.

Опыт операционного управления падел-центром на Пхукете как полноценным спортивным комплексом: расписание, тренерский состав, клиентский сервис, финансовый учёт, маркетинг. Опыт построения команд, в том числе удалённых, с разделением функций между профильными ролями и контролем результата через KPI.

2. Построение команды и операционных процессов с нуля.

Опыт найма и управления командами на Пхукете, понимание тайского рынка труда, выстраивание SOP с международным качеством обслуживания. Опыт работы с тайскими подрядчиками и поставщиками.

3. Стратегический менеджмент шести параллельных вертикалей.

Способность одновременно вести спортивные сборы B2B, любительские кэмпы, школы, концертную программу, корпоративные мероприятия и розничный лёд как единый бизнес, а не отдельные проекты.

4. Понимание тайского операционного контекста.

Знание подрядчиков, локаций, разрешений, сезонности, особенностей работы с местными кадрами и государственными органами на Пхукете.

5. Активное присутствие в спортивной индустрии Пхукета и сеть личных контактов.

Действующий игрок в падел, активный участник спортивных сообществ острова, широкая сеть личных контактов на Пхукете в среде предпринимателей, экспатов, владельцев бизнесов и операторов туристического сектора. Это даёт быстрый доступ к локальным партнёрствам, поставщикам, подрядчикам и первичной клиентской базе.

6. Опыт построения контент-машины и партнёрских воронок.

Готовая методология создания контентного канала, привлечения трафика через медийных партнёров, построения воронок продаж в премиум-сегменте.

## 10.3. Что партнёры приносят в партнёрство

1. Капитал и физическая инфраструктура.

Финансирование строительства арены, олимпийский лёд 60×30 с международными стандартами IIHF/ISU, технология трансформации в концертно-выставочную площадку на 5 000+ мест.

2. Локация и стратегическая земля.

Расположение арены в центре Пхукета рядом с Central Phuket Mall, готовый трафик, удобство для туристов и местной аудитории. Доступ к смежной земле для возможного расширения.

3. Концертный бизнес и индустриальные связи.

Действующий концертный pipeline с опытом проведения шоу на Пхукете, личные контакты с артистами, промоутерами, продакшн-командами.

4. Сеть бизнес-сообщества и медийных контактов.

Партнёры имеют широкую сеть в бизнес-тусовке, бизнес-клубах, среди ярких представителей бизнес-образования. Эта сеть напрямую переводится в партнёрский маркетинг кэмпов и корпоративных тимбилдингов.

5. Финансовая инфраструктура.

Опыт ведения финансовых операций на Пхукете, налоговые и юридические компетенции, банковская инфраструктура для работы с международными клиентами.

6. Стратегический ресурс для масштабирования.

Возможность совместного запуска других проектов на основании уже установленного партнёрства.

## 10.4. Условия вхождения Сергея Леф

### Роль и мандат

Сергей Леф входит в проект Stars Arena Phuket в роли Генерального директора (CEO) с операционной ответственностью за все шесть вертикалей выручки арены, построение команды, маркетинг, продажи, управление операционными расходами и достижение целевых KPI.

### Финансовые условия

Фиксированная заработная плата:

300 000 THB в месяц (приблизительно $8 571 при курсе 35 THB/USD), что составляет около $103 000 в год.

Переменная часть (бонус):

10% от EBITDA арены за отчётный период.

EBITDA рассчитывается как Выручка минус Операционные расходы по согласованному списку статей. Список статей фиксируется в момент подписания договора и не может быть расширен в одностороннем порядке без согласия CEO.

Формат выплаты бонуса:

Ежеквартально на основании квартального P&L (предварительный расчёт), с годовой корректировкой по результатам аудированной годовой отчётности.

Минимальные KPI для получения полного бонуса:

Бонус выплачивается полностью при достижении любого из двух условий:

- Условие А (финансовое): EBITDA арены за год >= $650 000

- Условие Б (операционное): Достигнуто минимум 3 из 5 операционных milestone (3+ сбора, Hockey Camp с заполняемостью 60%+, 5+ концертов или корпоративов, школы 150+ учеников, все 6 потоков выручки запущены)

Если ни одно из условий не достигнуто, бонус выплачивается пропорционально (фактическая EBITDA / $650 000) от полной величины 10%.

### Опцион на долю в арене

Размер опциона: 10% капитала Stars Arena Phuket в виде Stock Options.

Vesting: 3 года с cliff 1 год.

График vesting:

- Месяцы 1-12 (cliff): 0% наработано

- Конец Месяца 12: 33% опциона = 3,33% арены

- Месяцы 13-36: ежемесячно прибавляется 1/36 от полного опциона

- Конец Месяца 36: 100% опциона = полные 10% арены

Цена реализации (страйк):

По фактически вложенному капиталу (CAPEX) в строительство арены на момент подписания договора. Сумма CAPEX подтверждается партнёрами документально (счета, банковские выписки, акты выполненных работ от подрядчиков) и фиксируется в Term Sheet. На момент подготовки данного документа точная сумма CAPEX не озвучена и подлежит раскрытию партнёрами на встрече для финальной фиксации в юридических документах. Страйк фиксируется один раз и не пересматривается в течение всего срока жизни опциона.

Условие активации опциона:

Опцион активируется при условии достижения EBITDA арены в Год 1 минимум $500 000. При недостижении этого порога опцион не активируется, vesting не идёт.

Условия реализации:

- Cashless exercise: опцион можно реализовать без живых денег. Часть доли удерживается компанией в счёт оплаты страйка

- Triggered exercise: опцион автоматически конвертируется в денежную выплату при наступлении ликвидного события (продажа арены, привлечение нового мажоритарного инвестора, IPO, слияние)

Срок жизни опциона: 10 лет с момента подписания договора.

Сохранение опциона при уходе:

Опцион сохраняется в полном объёме до конца 10-летнего срока жизни вне зависимости от того, продолжает ли CEO работу в компании, при условии, что уход не связан с грубым нарушением CEO своих обязанностей.

Защита от размывания (anti-dilution):

При привлечении новых инвесторов доля CEO не размывается ниже 7% арены.

Tag-along right:

При продаже арены партнёрами CEO имеет право продать свою долю на тех же условиях и пропорции.

## 10.5. Governance и процесс принятия решений

### Уровень 1. Операционные решения CEO

- Найм и увольнение в пределах согласованной оргструктуры и бюджета

- Маркетинговые решения в рамках утверждённого годового бюджета

- Заключение договоров с подрядчиками до $25 000 за договор

- Тактические решения по продуктам, ценам, расписанию арены

- Заключение B2B-контрактов в пределах стандартных условий

### Уровень 2. Решения с согласованием партнёров

- Заключение договоров с подрядчиками от $25 000

- Изменения в оргструктуре свыше согласованной численности

- Существенные изменения в маркетинговой стратегии

- Заключение партнёрских договоров с внешними организациями

- Изменения в продуктовой матрице

### Уровень 3. Решения совета

- Годовой бюджет и стратегический план

- Привлечение нового финансирования

- Существенные капитальные затраты

- Запуск дочерних проектов или новых форматов

- Изменения в оценке арены и условиях акционерного капитала

- Решения о ликвидных событиях

### Структура отчётности

- Еженедельная сводка по электронной почте

- Ежемесячный P&L с фактом против плана

- Квартальный обзор очно или в формате видеоконференции

- Годовой стратегический разбор

### Разрешение споров

- Прямое обсуждение между CEO и представителями партнёров

- Обращение к независимому медиатору

- Юридический арбитраж по тайскому законодательству

## 10.6. Roadmap первых 90 дней партнёрства

Дни 1-30. Юридическое и операционное закрытие:

- Финализация и подписание Term Sheet и юридических документов

- Регистрация структуры компании на тайском законодательстве

- Открытие операционных банковских счетов

- CEO заходит на полную ставку

- Запуск рекрутинга на ключевые позиции

Дни 31-60. Старт операционной работы:

- Найм Sports B2B Director, Главного инженера, Директора по маркетингу

- Запуск сайта и социальных сетей арены

- Согласование первой медийной коллаборации

- Начало холодных продаж B2B по сборам

Дни 61-90. Подготовка к открытию:

- Завершение найма основной команды

- Контроль строительной готовности арены

- Заключение первых предварительных контрактов на сборы

- Подготовка маркетинговой кампании запуска

## 10.7. Долгосрочное видение партнёрства

Stars Arena Phuket это первый, но не единственный совместный проект на горизонте 5-7 лет. Сергей Леф готов запускать с партнёрами дополнительные инициативы по мере роста и установления операционного партнёрства.

Логичное стратегическое расширение — спортивно-восстановительный кластер премиум-класса на смежной территории.

У партнёров есть земля рядом с ареной, на которой логично разворачивается следующий проект — Playa, спортивно-восстановительный комплекс премиум-класса. Концепция Playa уже разработана и включает: 6 крытых падел-кортов с кондиционированием, бассейн, финскую сауну, 4 ледяные купели, спортзал, водородные ингаляции H₂ (уникальный формат для Пхукета), массажные кабинеты, кафе-ресторан здорового питания. Концепт-меморандум проекта доступен по адресу padelcamp-phuket.ru/playa.

Stars Arena и Playa работают как единый кластер с максимальной синергией:

1. Прямая функциональная связь между ареной и комплексом.

Восстановление после интенсивных ледовых тренировок и матчей это критическая часть подготовки спортсменов. Ледяные купели, сауна, бассейн, водородные ингаляции это именно то, что нужно профессиональным командам на сборах после хоккейных тренировок, фигуристам после соревнований и любителям после ледовых кэмпов. Playa закрывает эту потребность для аудитории Stars Arena без необходимости ехать в гостиничные спа или арендовать сторонние объекты.

2. Перекрёстная клиентская база.

Клиенты Stars Arena (туристы на свободном катании, ученики школ, участники сборов и кэмпов, гости концертов) автоматически становятся аудиторией Playa. Клиенты Playa (постоянные игроки лиги падел, гости спа, посетители кафе) переходят на лёд в Stars Arena.

3. Операционная экономия.

Часть управленческой команды, маркетинговая инфраструктура, бренд-инвестиции, IT-системы, отношения с подрядчиками и поставщиками — переиспользуются между двумя объектами. Это снижает совокупную стоимость операций кластера на 15-25% по сравнению с двумя независимыми проектами.

4. Маркетинговая синергия.

Один входящий поток клиентов разделяется между двумя проектами вместо конкуренции за бюджет. Маркетинговые расходы на привлечение клиента эффективно покрывают сразу два бизнеса.

5. Премиум-кластер как региональный дифференциатор.

Сочетание ледовой арены международного стандарта IIHF/ISU и спортивно-восстановительного комплекса премиум-класса делает кластер уникальным предложением в Юго-Восточной Азии.

6. Кросс-продажа продуктов на корпоративный сегмент.

Корпоративные тимбилдинг-кэмпы получают значительно более привлекательное предложение: команда корпорации играет на льду, отдыхает в спа Playa, ужинает в кафе Playa, проводит бизнес-сессии в одном объединённом пространстве. Это поднимает средний чек корпоративных программ на 30-50% по сравнению с моноформатом.

Это долгосрочное стратегическое предложение, которое обсуждается отдельно после установления успешного операционного партнёрства по Stars Arena. Финансовая модель и условия совместного запуска Playa и других возможных проектов согласовываются в виде отдельного соглашения с собственными финансовыми условиями.

Финальная цель партнёрства на горизонте 5-7 лет:

Превратить совместное участие в Stars Arena Phuket в полноценный спортивно-развлекательный портфель с диверсифицированной выручкой, узнаваемым брендом в регионе и высокой стоимостью каждой компонент-компании. Stars Arena + Playa как первый совместный кластер; дальнейшие проекты определяются на основании успешности первых двух.

## 10.8. Next Steps

Шаг 1. Подтверждение принципиального согласия (на встрече):

Партнёры и Сергей подтверждают принципиальное согласие с предлагаемой структурой партнёрства. Договариваются о датах подписания юридических документов и захода CEO в проект.

Шаг 2. Юридическая проработка (2-4 недели после встречи):

Стороны привлекают юристов для подготовки финальных документов: акционерное соглашение, CEO Employment Agreement, Stock Option Agreement, Service Agreement.

Шаг 3. Подписание документов и заход в проект:

После согласования всех редакций — формальное подписание. CEO заходит на полную ставку. Запускается 90-дневный план.

Шаг 4. Регулярное взаимодействие:

Запускается операционный ритм: еженедельные сводки, ежемесячные отчёты, квартальные обзоры. Через 12 месяцев — первая ревизия результатов и оценка опциона.

Шаг 5. Расширение партнёрства:

После 12 месяцев совместной работы и подтверждения успешности операционной модели — обсуждение расширения партнёрства на следующие совместные проекты (Playa и другие потенциальные инициативы на смежной территории).

# Приложение А. Term Sheet

по партнёрству в проекте Stars Arena Phuket

Дата подготовки документа: [дата встречи]

Статус: Предварительные условия для финализации в юридических документах

Конфиденциальность: Документ предназначен только для сторон сделки

## 1. Стороны сделки

Сторона А (Партнёры-инвесторы):

Группа партнёров, владеющих компанией-оператором Stars Arena Phuket (далее «Партнёры»). Юридические реквизиты компании уточняются в окончательных документах.

Сторона Б (Операционный партнёр):

Сергей Леф, гражданин [гражданство], постоянно проживающий на Пхукете, далее «CEO».

## 2. Проект

Stars Arena Phuket — ледовая арена международного стандарта IIHF/ISU, расположенная в центральной части Пхукета. Олимпийский лёд 60×30 м, технология трансформации в концертно-выставочную площадку до 5 000 мест. Объект находится на стадии завершения строительства, открытие планируется в 2026 году.

## 3. Роль и мандат CEO

3.1. Сергей Леф входит в проект в роли Генерального директора (Chief Executive Officer) Stars Arena Phuket.

3.2. В операционную ответственность CEO входит:

- Стратегическое и операционное управление ареной

- Построение команды (найм, увольнение, развитие)

- Управление шестью вертикалями выручки

- Маркетинговая стратегия и продажи

- Управление операционными расходами в рамках утверждённого бюджета

- Достижение целевых KPI, согласованных с Партнёрами

- Регулярная отчётность Партнёрам

3.3. CEO отчитывается напрямую Партнёрам через согласованный механизм governance.

## 4. Фиксированная заработная плата

4.1. Размер: 300 000 THB (триста тысяч тайских батов) в месяц.

4.2. Эквивалент в USD: приблизительно $8 571 по курсу 35 THB/USD на момент подготовки документа. Фиксированная сумма устанавливается в THB; курсовые колебания не влияют на размер выплат.

4.3. Дата начала выплат: с момента подписания Employment Agreement (предположительно за 6 месяцев до открытия арены).

4.4. Период выплаты: ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным.

4.5. Налогообложение: в соответствии с тайским налоговым законодательством.

## 5. Переменная часть (бонус)

5.1. Размер: 10% (десять процентов) от EBITDA Stars Arena Phuket за отчётный период.

5.2. Определение EBITDA: рассчитывается как Выручка арены за отчётный период минус Операционные расходы по согласованному списку статей.

5.3. Закрытый список статей операционных расходов (фиксируется на момент подписания и не может быть расширен в одностороннем порядке):

- Фонд оплаты труда (ФОТ) штатных сотрудников

- Тренеры по часам и подрядные специалисты

- Коммунальные расходы и инфраструктура

- Содержание оборудования и техническое обслуживание

- Подрядные службы (охрана, уборка, сервисные подрядчики)

- Лицензии, страхование, юридическое сопровождение

- Маркетинг и продажи

- Прямые расходы по продуктам (себестоимость)

- Расходные материалы и прочие операционные расходы

- Резервный фонд (2% от выручки)

Любые расходы, не входящие в этот список (включая консультационные платежи аффилированным с Партнёрами лицам, выплаты директорам Партнёров, расходы на маркетинг сторонних проектов Партнёров), не учитываются для целей расчёта EBITDA.

5.4. Формат выплаты: ежеквартально на основании квартального P&L (предварительный расчёт), с годовой корректировкой по результатам аудированной годовой отчётности.

5.5. Сроки выплат: в течение 30 дней после закрытия каждого квартала (предварительный расчёт), в течение 60 дней после публикации аудированной годовой отчётности (финальная корректировка).

5.6. Аудит: годовая EBITDA подтверждается независимой тайской аудиторской компанией, выбранной Партнёрами по согласованию с CEO. Расходы на аудит несёт компания.

5.7. Минимальные KPI для получения полного бонуса:

Бонус в размере 10% от EBITDA выплачивается в полном объёме при достижении любого из двух условий:

Условие А (финансовое): EBITDA арены за отчётный год не менее $650 000.

Условие Б (операционное): Достигнуто минимум 3 из 5 операционных milestone:

- Проведено минимум 3 спортивных сбора профессиональных команд

- Проведён минимум 1 Hockey Camp Phuket с заполняемостью 60%+

- Проведено минимум 5 концертов или крупных корпоративных мероприятий

- Школы фигурного катания и хоккея совокупно вышли на 150+ постоянных учеников

- Запущены и работают все 6 потоков выручки

5.8. Пропорциональная выплата: при недостижении ни одного из условий А или Б бонус выплачивается в размере (Фактическая EBITDA / $650 000) × 10% от Фактической EBITDA.

## 6. Опцион на участие в капитале

6.1. Размер опциона: 10% (десять процентов) капитала компании-оператора Stars Arena Phuket в виде Stock Options.

6.2. Vesting (наработка): 3 года с cliff 1 год.

6.3. График наработки:

- Месяцы 1-12 (cliff): 0% наработано

- Конец Месяца 12: 33,3% от опциона = 3,33% капитала

- Месяцы 13-36: ежемесячная наработка 1/36 от полного опциона

- Конец Месяца 36: 100% опциона = полные 10% капитала

6.4. Цена реализации (страйк):

Страйк фиксируется по фактически вложенному капиталу (CAPEX) Партнёров в строительство и оснащение арены на момент подписания Stock Option Agreement.

Сумма CAPEX подтверждается Партнёрами документально, включая:

- Счета и контракты с подрядчиками строительства

- Банковские выписки, подтверждающие платежи

- Акты выполненных работ

- Документы на закупку оборудования

На момент подписания настоящего Term Sheet точная сумма CAPEX не озвучена Партнёрами и подлежит раскрытию для последующей фиксации в Stock Option Agreement.

Страйк фиксируется один раз при подписании Stock Option Agreement и не пересматривается в течение всего срока жизни опциона.

6.5. Условие активации опциона:

Опцион активируется (vesting начинает идти) только при условии достижения EBITDA арены в Год 1 не менее $500 000.

При недостижении этого порога опцион считается неактивированным, vesting не идёт, и Stock Option Agreement расторгается без обязательств сторон.

6.6. Условия реализации опциона:

6.6.1. Cashless exercise: CEO имеет право реализовать опцион без внесения денежных средств. Доля CEO в собственность = Vested % × (1 − Страйк / Pre-money оценка на момент реализации).

6.6.2. Triggered exercise: опцион автоматически конвертируется в денежную выплату при наступлении любого ликвидного события: продажа компании, привлечение мажоритарного инвестора, слияние, IPO.

6.7. Срок жизни опциона: 10 (десять) лет с момента подписания Stock Option Agreement.

6.8. Сохранение опциона при уходе CEO: опцион сохраняется в полном объёме до конца 10-летнего срока жизни вне зависимости от того, продолжает ли CEO работу в компании, при условии, что уход не связан с грубым нарушением CEO своих обязанностей (cause termination).

6.9. Защита от размывания (anti-dilution): при привлечении новых инвесторов в капитал доля CEO не размывается ниже 7%. При размывании ниже этого уровня компания обязана компенсировать CEO разницу через выпуск дополнительных опционов.

6.10. Tag-along right: при продаже Партнёрами своих долей третьему лицу CEO имеет право продать свою долю на тех же условиях и пропорции.

## 7. Доступ CEO к финансовой информации

CEO имеет ежемесячный доступ к следующей финансовой информации компании-оператора арены:

- Полный P&L по факту с детализацией всех статей доходов и расходов

- Главная книга (general ledger) бухгалтерского учёта

- Договоры с подрядчиками и поставщиками на сумму свыше $10 000

- Банковские выписки операционных счетов компании

- Cash flow отчёт за отчётный период

CEO имеет право в любое время запросить разъяснения по любой статье расходов или доходов. Партнёры обязуются предоставить ответ в течение 10 рабочих дней.

## 8. Governance и принятие решений

8.1. Уровень 1 — Операционные решения CEO:

- Найм и увольнение в пределах согласованной оргструктуры

- Маркетинговые решения в рамках бюджета

- Договоры с подрядчиками до $25 000

- Тактические решения по продуктам и расписанию

- B2B-контракты в стандартных условиях

8.2. Уровень 2 — Решения с согласованием Партнёров:

- Договоры с подрядчиками от $25 000

- Изменения в оргструктуре свыше согласованной численности

- Существенные изменения маркетинговой стратегии

- Партнёрские договоры с внешними организациями

- Изменения в продуктовой матрице

8.3. Уровень 3 — Решения совета:

- Годовой бюджет и стратегический план

- Привлечение нового финансирования

- Существенные капитальные затраты (CAPEX)

- Запуск дочерних проектов

- Изменения в оценке арены и условиях акционерного капитала

- Решения о ликвидных событиях

8.4. CEO входит в состав Совета директоров компании-оператора арены с правом совещательного голоса. После реализации опциона на equity (vesting) CEO получает полное право голоса пропорционально своей доле.

## 9. Отчётность

- Еженедельная сводка по электронной почте: ключевой статус, отклонения от плана, эскалации

- Ежемесячный P&L с фактом против плана и комментариями CEO

- Квартальный обзор очно или в формате видеоконференции с участием всех Партнёров и CEO

- Годовой стратегический разбор с обсуждением плана на следующий год

## 10. Условия прекращения контракта

10.1. Прекращение по инициативе CEO (resignation):

CEO имеет право расторгнуть контракт с уведомлением за 90 дней. Vested часть опциона на момент уведомления сохраняется на условиях пункта 6.8.

10.2. Прекращение по инициативе Партнёров без причины (without cause):

Партнёры имеют право расторгнуть контракт с уведомлением за 90 дней и выплатой компенсации в размере 6 месяцев фиксированного оклада. Vested часть опциона сохраняется на условиях пункта 6.8.

10.3. Прекращение по инициативе Партнёров за грубое нарушение (with cause):

В случае доказанного грубого нарушения CEO своих обязанностей контракт расторгается без выплаты компенсации. Невестированный опцион аннулируется. Vested часть опциона выкупается компанией по страйк-цене в течение 90 дней.

10.4. Грубое нарушение «with cause»:

Требует документального подтверждения и прохождения процедуры внутреннего расследования с возможностью защиты CEO. Простое разногласие в стратегических вопросах не является «cause».

## 11. Разрешение споров

11.1. Все споры решаются поэтапно:

- Прямое обсуждение между CEO и представителями Партнёров (срок 30 дней)

- Обращение к независимому медиатору, согласованному обеими сторонами (срок 60 дней)

- Юридический арбитраж по тайскому законодательству

11.2. Применимое право: тайское законодательство.

11.3. Юрисдикция: тайские суды (Phuket Provincial Court или эквивалент по корпоративным делам).

## 12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, полученной в рамках обсуждения и реализации настоящего партнёрства.

12.2. Обязательство по конфиденциальности действует в течение 5 лет после прекращения деловых отношений.

12.3. Исключения:

- Информация, ставшая публично доступной без нарушения настоящего обязательства

- Информация, требуемая к раскрытию по закону

- Информация, согласованная сторонами для публичного раскрытия

## 13. Next Steps

13.1. Настоящий Term Sheet подписывается сторонами в течение 30 дней после первой встречи как предварительное соглашение о намерениях.

13.2. Юридическая проработка финальных документов (Employment Agreement, Stock Option Agreement, Shareholders Agreement) — в течение 60 дней после подписания Term Sheet.

13.3. Подписание финальных юридических документов — в течение 90 дней после подписания Term Sheet.

13.4. Заход CEO на полную ставку (T-6 от планируемой даты открытия арены) — после подписания Employment Agreement.

## 14. Базовые обязательства сторон до подписания финальных документов

14.1. Партнёры обязуются:

- Раскрыть документально подтверждённую сумму CAPEX арены для фиксации страйка опциона

- Предоставить всю необходимую финансовую и правовую информацию о компании-операторе

- Не вступать в переговоры о найме другого CEO в период действия Term Sheet

- Обеспечить юридическую готовность компании к подписанию финальных документов

14.2. CEO обязуется:

- Не вступать в обязывающие соглашения с конкурирующими спортивно-развлекательными проектами на территории Таиланда

- Сохранять конфиденциальность обсуждений и информации

- Подготовить роадмап вхождения в проект и предложения по структуре команды

## 15. Статус настоящего документа

Настоящий Term Sheet является предварительным соглашением о намерениях и обязывает стороны добросовестно вести переговоры по подготовке финальных юридических документов в соответствии с изложенными условиями.

Существенные изменения условий после подписания Term Sheet возможны только по взаимному письменному согласию сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Партнёров:

_________________________________

ФИО, должность, дата

От CEO:

_________________________________

Сергей Леф, дата